|  | Община ПАЗАРДЖИК 4400 Пазарджик, бул. ”България”, №2 тел.: (034) 44 55 01, факс: (034) 44 24 95 e-mail: secretary@pazardjik.bg |
| --- | --- |

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПАЗАРДЖИК

Г О Д И Ш Е Н   О Т Ч Е Т

### от

### Тодор Попов – Кмет на община Пазарджик

Относно: Изпълнението на включените в Плана за действие за общинските концесии на Община Пазарджик проекти на концесии и за изпълнението на действащите през 2020 година концесионни договори.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Настоящият годишен отчет е изготвен на основание чл. 40, ал. 3, т. 4, във връзка с чл. 132, ал. 2 от Закона за концесиите.

В съответствие с посочените разпоредби годишният отчет е изготвен в две части:

І част: Отчет за изпълнението на проекти за концесии, включени в План за действие за общинските концесии на община Пазарджик.

ІІ част: Отчет за изпълнението на действащите концесионни договори през 2020 година.

І. Изпълнение на проекти за концесии, включени в Плана за действие за общинските концесии на община Пазарджик.

І.1. Изпълнение на Плана за действие за общинските концесии на Община Пазарджик за 2018 г. – 2020 г. С Решение № 131 от 27 септември 2018 г., взето с Протокол № 9,  на Общински съвет – Пазарджик е приет План за действие за общинските концесии на Община Пазарджик за програмен период 2018 г. – 2020 г. С Решение № 5 от 31.01.2020 г., взето с Протокол № 1 на Общински съвет – Пазарджик е приет Актуализиран План за действие за общинските концесии за оставащия програмен период до края на 2020 г. След актуализацията на Плана за действие проектите за концесии са както следва:

Проект № 1: „Концесия за строителство на спортен комплекс за тенис на корт „Писковец”.

Изпълнение на проект № 1. С Решение № 676 от 06 април 2020 г., взето от кмета на община Пазарджик, одобрено с Решение № 59 от 26 март 2020 г. на Общински съвет – Пазарджик, е открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство на спортен комплекс за тенис на корт “Писковец”. Срещу решението на Кмета е подадена Жалба с вх.№ ВХР-605 от 21.04.2020 г. от Стефан Янев – прокурор при Окръжна прокуратура Пазарджик, оставена без разглеждане с определение на КЗК № 500/18.06.2020 г., потвърдено с определение на Върховен административен съд (ВАС) № 9835 от 17.07.2020 г. по адм. дело № 7262/2020 г.

Процедурата за определяне на концесионер и възлагане на концесията е проведена от Комисия, назначена със Заповед № 717/08.04.2020 г. на кмета на общината.

С Решение № 1753/08.09.2020 г. на Кмета на община Пазарджик е определен Участника „КОНСОРЦИУМ ТЕНИС ЗА ПАЗАРДЖИК” ДЗЗД, БУЛСТАТ:177435468, за Концесионер на концесия за строителство на спортен комплекс за тенис на корт “Писковец”.

Срещу Решение № 1753/08.09.2020 на Кмета на община Пазарджик за определяне на концесионер на концесия за строителство на спортен комплекс за тенис на корт „Писковец“ е подадена Жалба от Сдружение с нестопанска цел „Тенис клуб-Пазарджик” пред Комисията за защита на конкуренцията и е образувано производство № КЗК/697/2020 г. от 09.10.2020 г. С Решение № 1053 от 17.12.2020 г. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) оставя без уважение жалбата.

Сдружение с нестопанска цел „Тенис клуб – Пазарджик” подава касационна жалба до Върховен административен съд срещу Решение № 1053 от 17.12.2020 г. на КЗК. С Решение № 4394 от 06.04.2021 г. Върховният административен съд оставя в сила Решението на КЗК. Решението на Върховния административен съд е окончателно.

В изпълнение на Решение № 1753/08.09.2020 на Кмета на община Пазарджик и влизането му в сила след приключване на всички процедури по обжалване на същото, е сключен концесионен договор с рег. № 390/14.06.2021 г. с „ТЕНИС ЗА ПАЗАРДЖИК” ООД, ЕИК: 206506832, което е проектно дружество по смисъла на чл. 21 от Закона за концесиите, учредено за целите на възложената концесия във формата на капиталово търговско дружество със съдружници „ХОУМГАЗ” ЕООД, ЕИК 112626340 и „ЛОС САНТОС ГРУП” ООД, ЕИК 112644737 - икономическите оператори, участвали в процедурата за определяне на концесионер като ДЗЗД „Консорциум Тенис за Пазарджик” и записали целия капитал в съотношението, посочено в офертата.

Проект № 2: „Управление и експлоатация на услуги от летателен характер, която да се осъществява в поземлен имот – частна общинска собственост”. Проектът на концесия не е реализиран през 2020 г. и поради това е включен в План за действие на общинските концесии на община Пазарджик за период 2021г. – 2027г.

Проект № 3: „Стопанисване, техническа експлоатация, текущо поддържане и ремонт на водоем и свързаните с него съоръжения, находящ се в землището на с. Овчеполци, местност „Реката””.

Изпълнение на проект № 3. С Решение № 852 от 07 май 2020 г. на кмета на община Пазарджик, одобрено с Решение № 76 от 29 април 2020 г. на Общински съвет – Пазарджик, е открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия с предмет: „Стопанисване, техническа експлоатация, текущо поддържане и ремонт на водоем и свързаните с него съоръжения, находящ се в землището на с. Овчеполци, местност „Реката”.

Процедурата за определяне на концесионер и възлагане на концесията е проведена от Комисия, назначена със Заповед № 869/11.05.2020 г. на кмета на общината.

С Решение № 2107/21.10.2020 г. на Кмета на община Пазарджик е определен Участникът СТОЯН ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ за КОНЦЕСИОНЕР на концесия с предмет: Стопанисване, техническа експлоатация, текущо поддържане и ремонт на водоем и свързаните с него съоръжения, находящ се в землището на с. Овчеполци, местност „Реката”. В изпълнение на Решението е сключен концесионен договор с рег. № 67/12.02.2021 г. с класирания на първо място участник СТОЯН ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ.

Проект № 4: „Предоставяне и управление на услуги рибовъдство, индивидуален и спортен риболов, туристическа, почивна и спортна дейност, напояване и други свързани с обекта на концесия – „блато” в землището на с. Ивайло, местност „Алтън пара”. Проектът не е реализиран през 2020 г. и поради това е включен в План за действие на общинските концесии на община Пазарджик за период 2021г. – 2027г.

Проект № 5: „Предоставяне на спортни услуги в областта на спортните танци с цел популяризирането им сред децата, юношите и обществеността на общината”. Проектът не е реализиран през 2020 г. и поради това е включен в План за действие на общинските концесии на община Пазарджик за период 2021г. – 2027г.

Проект № 6: „Стопанисване, техническа експлоатация и текущо поддържане на язовир и свързаните с него съоръжения, находящ се в землището на с. Сбор, местност Сакарджа”.

Изпълнение на Проект № 6. Извършени са подготвителни действия и са изготвени проекти на документи за откриване на процедурата. Съгласувателните действия по чл. 58, ал. 3 от Закона за концесиите с Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Министерство на околната среда и водите, Министерство на културата и Държавна агенция „Национална сигурност” са приключени. На проектите на документи за откриване на процедурата е извършен предварителен контрол от страна на Специализираната администрация към МС, за спазване на изискванията за възлагане на концесии по чл. 41, т. 5, буква а/ от Закона за концесиите.

Подготовката на Проекта за концесията не е приключен през 2020 г. и поради това е включен в План за действие на общинските концесии на община Пазарджик за период 2021г. – 2027г.

В резултат на текущите проверки през 2021 година на водните обекти, собственост на община Пазарджик, е констатирано наличие на филтрация в стената на водоема, което налага извършването на основен ремонт на стената за нейното обезопасяване и възстановяване на техническата й изправност. Това е свързано със значителни инвестиционни разходи за проектиране и изпълнение на строително-ремонтни дейности.

Икономическият оператор, който е отправил предложение за концесията до Кмета на общината, е уведомен за направените констатации.

След направени проучвания от страна на икономическия оператор, заявил инвестиционно намерение за стопанисване на язовира, се установява, че конструктивното състояние на язовирната стена е влошено и е с нарушена цялост. Експертното становище е, че ремонта, който следва да бъде извършен за възстановяване на експлоатационната годност на съоръженията на язовира е скъпоструващ, като средствата които са необходими за ремонта няма как да се възстановят за икономическия оператор от евентуалните приходи от развитие на стопанска дейност в язовира и не е икономически оправдан съответния разход на инвестиционни средства.

Във връзка с горното, проектът е изключен от Плана за действие на общинските концесии 2021 г. – 2027 г.

Проект № 7: „Стопанисване, техническа експлоатация и текущо поддържане на язовир и свързаните с него съоръжения находящ се в землището на с. Сбор”.Проектът не е реализиран през 2020 г. и поради това е включен в План за действие на общинските концесии на община Пазарджик за период 2021г. – 2027г.

Проект № 8: „Стопанисване, техническа експлоатация и текущо поддържане на водоем и свързаните с него съоръжения находящ се в землището на с. Овчеполци, местност „Черковка”. Проектът не е реализиран през 2020 г. и поради това е включен в План за действие на общинските концесии на община Пазарджик за период 2021г. – 2027г.

Проект № 9: „Стопанисване, техническа експлоатация и текущо поддържане на водоем и свързаните с него съоръжения находящ се в землището на с. Росен, местност „Долни ливади”. Проектът не е реализиран през 2020 г. и поради това е включен в План за действие на общинските концесии на община Пазарджик за период 2021г. – 2027г.

Проект № 10: „Предоставяне на услуги чрез обекта на концесия, представляващ обществена тоалетна, находяща се в избата на ДКТ „К. Величков”.Проектът не е реализиран през 2020 г. и поради това е включен в План за действие на общинските концесии на община Пазарджик за период 2021г. – 2027г.

І.2. Изпълнение на План за действие за общинските концесии на Община Пазарджик за 2021 г. – 2027 г. С Решение № 239 от 22 декември 2020 г., взето с Протокол № 15,  на Общински съвет – Пазарджик е приет План за действие за общинските концесии на Община Пазарджик за новия програмен период 2021 г. – 2027 г.

С Решение № 148 от 28.06.2021 г., взето с Протокол № 8 на Общински съвет – Пазарджик е приет Актуализиран План за действие за общинските концесии за програмен период 2021 г. – 2027 г. След актуализацията на Плана за действие проектите за концесии са както следва:

Проект № 1 – Концесия с предмет: Управление и експлоатация на услуги от летателен характер, която да се осъществява в поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ летателна площадка, разположена в землището на с. Пищигово, местност „Потока”.

Изпълнение на проект № 1. Изготвени са проекти на документи за откриване на процедура: обосновка на концесията, документация на концесията, обявление за откриване на процедурата и решение за откриване на процедурата.

Извършена е съгласувателната процедура по чл. 58, ал. 3 от Закона за концесиите с Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Министерство на околната среда и водите, Министерство на културата и Държавна агенция „Национална сигурност”.

Основните прогнозни елементи на концесията, както и техническите и функционални изисквания към офертите на икономическите оператори са съгласувани по компетентност с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и с Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”.

На проектите на документи за откриване на процедурата е извършен предварителен контрол за спазване на изискванията за възлагане на концесии по чл. 41, т. 5, буква а/ от Закона за концесиите от страна на Специализираната администрация към МС.

Предстои проектите на документи за откриване на концесионната процедура по възлагане на концесията да бъдат одобрени от Общински съвет – Пазарджик и впоследствие процедурата да се открие с Решение на Концедента – Кмета на община Пазарджик.

Проект № 2 – Концесия с предмет: Предоставяне и управление на услуги рибовъдство, индивидуален и спортен риболов, туристическа, почивна и спортна дейност, напояване и други свързани с обекта на концесия, разположен в землището на с. Ивайло, общ. Пазарджик, местност Алтън пара, с трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: блато.

Изпълнение на проект № 2. Изготвен е концесионен анализ за определяне на основните параметри на концесията, като във връзка с последните методически указания на Дирекция „Икономическа и социална политика” при Министерски съвет, концесията е с определен предмет – концесия за строителство. Наименованието на предмета на концесията става: „Концесия за строителство и ползване на воден обект с идентификатор 32010.24.211, разположен в землището на с. Ивайло”.

Предстои да бъдат изготвени проектите на документи за откриване на концесионната процедура съобразно разпоредбите на Закона за концесиите.

Проект № 3 – Концесия с предмет: Стопанисване, техническа експлоатация и текущо поддържане на водоем и свързаните с него съоръжения находящ се в землището на с. Овчеполци, местност „Черковка”. Извършването на подготвителни действия по изпълнение на проекта ще започне през следващата година 2022 г.

Проект № 4 – Концесия с предмет: Стопанисване, техническа експлоатация и текущо поддържане на водоем и свързаните с него съоръжения находящ се в землището на с. Росен, местност „Долни ливади”. Извършването на подготвителни действия по изпълнение на проекта ще започне през следващата година 2022 г.

Проект № 5 – Концесия с предмет: Предоставяне на услуги чрез обекта на концесия, представляващ обществена тоалетна, находяща се в избата на ДКТ „К. Величков. Извършването на подготвителни действия по изпълнение на проекта ще започне през следващата година 2022 г.

Проект № 6 – Концесия с предмет: Предоставяне на спортни услуги в областта на спортните танци с цел популяризирането им сред децата, юношите и обществеността на общината. Извършването на подготвителни действия по изпълнение на проекта ще започне през следващата година 2022 г.

Проект № 7 – Концесия с предмет: Стопанисване, техническа експлоатация и текущо поддържане на язовир и свързаните с него съоръжения находящ се в землището на с. Сбор. Извършването на подготвителни действия по изпълнение на проекта ще започне през следващата година 2022 г.

Проект № 8 – Концесия с предмет: Управление и експлоатация на услуги, свързани с предлагане на кратковременен престой на МПС в границите на обекта на концесия „паркинг” – гр. Пазарджик, ул. ”Константин Величков”. Подготвителните действия по изпълнение на проекта са започнати и към настоящия момент са събрани необходимите документи за изготвяне на концесионен анализ на концесията.

Проект № 9 – Концесия с предмет: „Концесия за строителство и ползване на воден обект „язовир”, представляващ поземлен имот № 000001, находящ се в землището на с. Тополи дол, общ. Пазарджик, местн. Динкина гора». Извършването на подготвителни действия по изпълнение на проекта ще започне през следващата година 2022 г.

ІІ. Изпълнение на действащите концесионни договори през 2020 година.

Концесионната дейност през 2020 г. е осъществявана съобразно изискванията на Закона за концесиите. Със Заповед № 2007/26.09.2019г. Кметът на община Пазарджик, в изпълнение на правомощията си по чл.17, ал.3 и ал.5, чл.36, т.6, чл.40, ал.3, т.3 и чл.131, ал.1 от Закона за концесиите, назначава Комисия, която да осъществява текущ контрол на действащите концесионни договори, сключени с община Пазарджик. Комисията за контрол на концесионните договори е постоянен орган и осъществява своята дейност безсрочно.

В изпълнение на чл. 132, ал. 1 от Закона за концесиите, в Националния концесионен регистър е публикувана информация за изпълнението на действащите концесионни договори за предходната 2020 г. по образец, одобрен от Министерски съвет. Въз основа на информацията, която е публикувана в Националния концесионен регистър, се изготви настоящия годишен отчет относно изпълнението на концесионните договори, действащи през отчетния период /2020 г./, както следва:

ІІ.1. КОНЦЕСИОНЕР: С Допълнително споразумение рег. № 678/11.11.2020 г., сключено към договор за концесия с рег. № 1586/05.09.2003 г. е извършена замяна на концесионера с правоприемник по чл. 143, ал. 2 от Закона за концесиите. Настоящият концесионер по договора е „Алексей Бонев” ЕООД.

Наименование и предмет на концесията: Предоставяне на особено право на ползване по смисъла на чл.67, ал.1 от ЗОС на обект - публична общинска собственост, представляващ воден обект /рибарник/.

Описание на обекта на концесия: Имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000127 – воден обект /рибарник/, находящ се в землището на с. Крали Марко, местност „Башлъка”. Концесионната територия е територията на поземлен имот № 000127 по КВС на с. Крали Марко с площ 23,436 дка.

Срок на концесията: Начална дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 05/09/2003г.; Крайна дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 05/09/2023г.

Изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение от концесионера: Дължим размер за отчетната година 950,00 лв. без ДДС; Изпълнение на размера -  Пълно изпълнение; Изпълнение в срок – Да, платено на 06.10.2020 г.

ІІ.2. КОНЦЕСИОНЕР: С Допълнително споразумение рег. № 679/11.11.2020 г., сключено към договор за концесия с рег. № 1587/05.09.2003 г. е извършена замяна на концесионера с правоприемник по чл. 143, ал. 2 от Закона за концесиите. Настоящият концесионер по договора е „Алексей Бонев” ЕООД.

Наименование и предмет на концесията: Предоставяне на особено право на ползване по смисъла на чл.67, ал.1 от ЗОС на обект - публична общинска собственост, представляващ воден обект /рибарник/.

Описание на обекта на концесия: Имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000101 – воден обект /рибарник/, находящ се в землището на с. Крали Марко, местност „Башлъка”. Концесионната територия е територията на поземлен имот № 000101 по КВС на с. Крали Марко с площ 17,452 дка.

Срок на концесията: Начална дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 05/09/2003г.; Крайна дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 05/09/2023г.

Изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение от концесионера: Дължим размер за отчетната година 710,00 лв. без ДДС; Изпълнение на размера -  Пълно изпълнение; Изпълнение в срок – Да, платено на 06.10.2020 г.

ІІ.3. КОНЦЕСИОНЕР: Ангел Неделев Ташев

Наименование: Концесия за предоставяне и управление на услуги: рибовъдство, индивидуален и спортен риболов, туристическа, почивна и спортна дейност, напояване и други свързани с обекта на концесия.

Предмет на концесията:Концесия за услуги по Закона за концесиите от 2018г.

Обект на концесията: Имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 53285.63.40 – водоем, находящ се в землището на с. Овчеполци. Концесионната територия е територията на поземлен имот с идентификатор 53285.63.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци с площ 17 436 кв. м.

Срок на концесията: Начална дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 21/12/2018г.; Крайна дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 21/12/2043г.

Изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение от концесионера: Дължим размер за отчетната година 600,00 лв. без ДДС; Изпълнение на размера -  Пълно изпълнение; Изпълнение в срок – Да, платено на 22.01.2020 г.

Изпълнение на инвестиционната програма за отчетната година: Приложимо за отчетния период; Изпълнение за отчетната година Договорен размер: 2 400 лв. без ДДС; Срок за изпълнение съгласно договора: 21/12/2020 Изпълнение в договорения срок: Не: В срок до 30.01.2021 г. концесионерът не е представил отчет за извършените инвестиционни дейности и за изразходваните средства за техническа поддръжка на водоема. Общо изпълнени инвестиции за отчетната година : Няма данни. Общо договорени инвестиции за срока на концесията : 2 400 лв без ДДС и 1 600 лв./год. за текущи ремонти и поддръжка на водоема и съоръженията към него. Общо изпълнени инвестиции от началната дата на концесията до края на отчетната година : Няма данни за изпълнението.

Предприети действия на Концедента по договора: До Концесионера Ангел Неделев Ташев е изпратено писмо с изх. № 44-3422/05.10.2021 г., с което същият е уведомен за констатираното неизпълнение на задължения по договора за концесия и му е предоставен тримесечен срок, считано от датата на получаване на уведомителното писмо, за предприемане на действия по изпълнение на всички негови задължения по договора. Писмото е получено на 11.10.2021 г. и срока за изпълнение е до 11.01.2022 г.

ІІ.4. КОНЦЕСИОНЕР: Атанас Иванов Тодев

Наименование и предмет на концесията: Предоставяне на особено право на ползване по смисъла на чл.67, ал.1 от ЗОС на обект - публична общинска собственост, представляващ воден обект - рибарник.

Обект на концесията: Имот – публична общинска собственост, представляващ воден обект /рибарник/, състоящ се от езеро с площ 135,3 дка и три броя малки басейни /люпилни, съответно с площ 3 240 кв. м., 837 кв. м. и 2 208 кв. м. , представляващи част от поземлен имот кад. № 000081 по плана за земеразделяне на с. Мокрище, местност „Черни могили”. Концесионната територия е територията на езеро с площ 135,3 дка и три броя малки басейни/люпилни, съответно с площ 3 240кв. м., 837 кв. м. и 2 208 кв. м.

Срок на концесията: Начална дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 11/07/2002г.; Крайна дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 11/07/2022г.

Изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение от концесионера: Дължим размер за отчетната година 3 400,00 лв. без ДДС; Изпълнение на размера - пълно неизпълнение; Дължими суми от предходни години – да, в размер 6 933,34 лв. без ДДС; Платени суми за предходни години – да, платени на 14.07.2020г. частично 3 000 лв. без ДДС.

Предприети действия на Концедента по договора: До Концесионера Атанас Иванов Тодев е изпратено писмо с изх. № 44-3504/12.10.2021 г., с което същият е уведомен за констатираното неизпълнение на задължения по договора за концесия и му е предоставен тримесечен срок, считано от датата на получаване на уведомителното писмо, за предприемане на действия по изпълнение на всички негови задължения по договора. Писмото е получено на 21.10.2021 г. и срока за изпълнение е до 21.01.2022 г.

ІІ. 5. КОНЦЕСИОНЕР: „БРОКС” ООД; ЕИК 822104543

Наименование: Дейности по поддържане чистотата и третиране на битовите отпадъци на град Пазарджик и селата Ивайло, Мокрище и Главиница

Предмет на концесията: Концесия за услуги

Срок на концесията: Начална дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 01/02/2004г.; Крайна дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор и сключените допълнителни споразумения към него: 01/02/2024г.

Изпълнение през отчетния период на услугите, включени в предмета на концесията - приложимо за концесията.

Услуга, дължима за отчетната година: Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от териториите на град Пазарджик и селата Ивайло, Мокрище и Главиница в Регионално депо за неопасни отпадъци – Пазарджик, клетка І в землището на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик

Услуга, дължима за отчетната година: Поддържане на депото за твърди битови отпадъци в землището на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик

Услуга, дължима за отчетната година: Почистване чрез метене на площ от 101 650 дка годишно, включваща улични платна, тротоари, площади, пешеходни и велосипедни алеи, и други територии на населените места град Пазарджик и селата Ивайло, Мокрище и Главиница

Услуга, дължима за отчетната година: Почистване чрез миене на площ от 2 482 дка годишно и оросяване сезонно на 24 000 дка улици, тротоари, площади, пешеходни и велосипедни алеи, и други територии на населените места град Пазарджик и селата Ивайло, Мокрище и Главиница

Изпълнение на услугите в договорения обем, договорените условия, договореното качество и цена: да

Изпълнение на задължението за концесионно плащане от концедента: Приложимо за отчетния период - да; Дължим размер за отчетната година 4 945 116,95 лв. с ДДС; Изпълнение на размера частично - 3 918 256,81 лв. с ДДС; Изпълнение в срок: Да; Дължими суми от предходни години – да за 2019 г. 885 766,14 лв. с ДДС; Платени суми за предходни години – да за 2019 г. 885 766,14 лв. с ДДС.

ІІ.6. КОНЦЕСИОНЕР: „ЕКО ХИДРО-90” ООД; ЕИК 112580619

Наименование: Управление и поддържане със средства, осигурени от концесионера и на негов риск на обекта на концесия, срещу правото на концесионера да експлоатира обекта на концесия, предоставяйки на населението услугата напояване на обработваеми селскостопански площи в землището на селото, както и предлагайки възможност за активен отдих и спорт на гражданите.

Предмет на концесията: Концесия за услуга по Закона за концесиите от 2006 г.(отм.)

Обект на концесията: Поземлен имот – публична общинска собственост с № 000001 по КВС на с. Овчеполци, с начин на трайно ползване – язовир. Концесионната територия е територията на поземлен имот № 000001 по КВС на с. Овчеполци с площ 144,289 дка, ведно с преместваеми обекти и съоръжения, поставени върху имота, необходими за здравното и санитарно-хигиенно обслужване, за отдих на обслужващия персонал, за съхранение на необходимите материали и други.

Срок на концесията: Начална дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 21/09/2011г.; Крайна дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор и сключените допълнителни споразумения към него: 21/09/2041г.

Изпълнение през отчетния период на услугите, включени в предмета на концесията - приложимо за концесията:

Услуга, дължима за отчетната година: Напояване на обработваеми селскостопански площи

Услуга, дължима за отчетната година: Спортно-развлекателни услуги и спортен риболов

Изпълнение на услугите при договорените условия и ред и договореното качество: да

Изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение от концесионера: Приложимо за отчетния период; Дължим размер за отчетната година - 2 600,00 лв. без ДДС; Изпълнение на размера - Пълно изпълнение; Изпълнение в срок - Да, платено на 09.07.2020г.; Дължими суми от предходни години – Не.

ІІ.7. КОНЦЕСИОНЕР: „ЕКО ХИДРО-90” ООД; ЕИК 112580619

Наименование: Управление и поддържане със средства, осигурени от концесионера и на негов риск на обекта на концесия, срещу правото на концесионера да експлоатира обекта на концесия в собствена полза, чрез отглеждане на риба/развъждане на риба, зарибителен материал и/или други аквакултури, както и получената по съответна технология продукция от тях, организиране на любителски и спортен риболов, предоставяне на спортно-туристически услуги и отдих.

Предмет на концесията: Концесия за услуга по Закона за концесиите от 2006 г. (отм.)

Обект на концесията: Поземлен имот – частна общинска собственост с № 000054 по КВС на с. Овчеполци, с начин на трайно ползване – водоем. Концесионната територия е територията на поземлен имот № 000054 по КВС на с. Овчеполци с площ 12,591 дка.

Срок на концесията: 240 месеца. Начална дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 06/08/2016г.; Крайна дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 06/08/2041г.

Изпълнение през отчетния период на услугите, включени в предмета на концесията - приложимо за концесията:

Услуга, дължима за отчетната година: Спортно-развлекателни услуги и риболов; Изпълнение на услугата при договорените условия и ред – Да; Изпълнение на услугата при договореното качество – Да;

Изпълнение на инвестиционната програма за отчетната година: приложимо за отчетния период.Изпълнение за отчетната година - Договорен размер: 23 004,00 лв. без ДДС; Срок за изпълнение съгласно договора: 06/08/2018; Изпълнение в договорения срок - Не. Не е представен отчет за реализираните инвестиции за първите 24 месеца от началото на концесията. Общо изпълнени инвестиции за отчетната година - Няма данни; Общо договорени инвестиции за срока на концесията - 28 400,00 лв. без ДДС; Общо изпълнени инвестиции от началната дата на концесията до края на отчетната година - Не е представен отчет за реализираните инвестиции.

Изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение от концесионера - Приложимо за отчетния период; Дължим размер за отчетната година 280,00 лв. без ДДС; Изпълнение на размера - Пълно изпълнение; Изпълнение в срок - Да, платено е на 09.07.2020г.

Предприети действия на Концедента по договора: До Концесионера „Еко Хидро-90” ООД е изпратено писмо с изх. № 18-00-1387/05.10.2021 г., с което същият е уведомен за констатираното неизпълнение на задължения по договора за концесия и му е предоставен тримесечен срок, считано от датата на получаване на уведомителното писмо, за предприемане на действия по изпълнение на всички негови задължения по договора. Писмото е получено на 08.10.2021 г. и срокът за изпълнение е до 08.01.2022 г.

ІІ.8. КОНЦЕСИОНЕР: „ИРОН” ООД; ЕИК 112529279

Наименование: Управление и поддържане на услуга: отдаване под наем на паркоместа и обособяване на територията на концесията като зелен паркинг.

Предмет на концесията: Концесия за услуга по Закона за концесиите от 2006г.(отм.)

Обект на концесията: Поземлен имот – публична общинска собственост с идентификатор 55155.501.1512. Концесионната площ се формира от площта на поземлен имот с идентификатор 55155.501.1512, която е 1 381 кв. м.

Срок на концесията: 420 месеца. Начална дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 26/09/2017г.; Крайна дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 26/09/2052г.

Изпълнение през отчетния период на услугите, включени в предмета на концесията: Приложимо за концесията

Услуга, дължима за отчетната година: отдаване под наем на паркоместа; Изпълнение на услугата в договорения обем – да; Изпълнение на услугата при договорените условия и ред – не.

Изпълнение на инвестиционната програма за отчетната година: Приложимо за отчетния период. Общо изпълнени инвестиции за отчетната година - Няма данни поради липса на отчет; Общо договорени инвестиции за срока на концесията - 34 000 лв. без ДДС; Общо изпълнени инвестиции от началната дата на концесията до края на отчетната година - Няма данни поради липса на отчет; Концесионерът не е изпълнил задължението си да представи в срок до 31 март 2021г. отчетен доклад за изпълнение на задължителната инвестиционна програма.

Изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение от концесионера: Приложимо за отчетния период; Дължим размер за отчетната година - 1 200 лв. без ДДС; Изпълнение на размера - пълно изпълнение; Изпълнение в срок - да, платено на 24.08.2020г.

Предприети действия на Концедента по договора: До Концесионера „ИРОН” ООД е изпратено писмо с изх. № 18-00-1392/05.10.2021 г., с което същият е уведомен за констатираното неизпълнение на задължения по договора за концесия и му е предоставен тримесечен срок, считано от датата на получаване на уведомителното писмо, за предприемане на действия по изпълнение на всички негови задължения по договора. Писмото е получено на 08.10.2021 г. и срокът за изпълнение е до 08.01.2022 г.

ІІ.9. КОНЦЕСИОНЕР: Георги Тодоров Киферов

Наименование и предмет на концесията: Предоставяне на особено право на ползване по смисъла на чл.67, ал.1 от ЗОС (отм., ДВ, бр. 35 от 2006 г., в сила от 1 юли 2006 г.) на обект - публична общинска собственост, представляващ водоем.

Обект на концесията: Имот – публична общинска собственост, представляващ водоем с № 000070 по плана за земеразделяне на с. Овчеполци. Концесионната територия е територията на поземлен имот № 000070 по КВС на с. Овчеполци с площ 14,234 дка.

Срок на концесията, без предвидените удължавания: 240 месеца. Предвидени в концесионния договор удължавания на срока на концесията – Да; Начална дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 31/01/2002; Крайна дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 31/01/2022

Изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение от концесионера: Приложимо за отчетния период; Дължим размер за отчетната година - 504,00 лв. без ДДС; Изпълнение на размера – Да; Изпълнение в срок – Не, платени на 30/04/2020г.; Дължими суми от предходни години – Не; Платени суми за предходни години – Да, ГКВ за 2019 г, платено на 28/04/2020г.

Изпълнение на задължения за лихви, вкл. от предходни години: Дължими суми за отчетната година – Да; Платени суми за отчетната година – Не; Дължими суми за предходни години - Да.

ІІ.10. КОНЦЕСИОНЕР: Георги Тодоров Киферов

Наименование и предмет на концесията: Предоставяне на особено право на ползване по смисъла на чл.67, ал.1 от ЗОС (отм., ДВ, бр. 35 от 2006 г., в сила от 1 юли 2006 г.) на обект - публична общинска собственост, представляващ водоем.

Обект на концесията: Имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000067 – водоем, Х-та категория, находящ се в землището на с. Овчеполци. Концесионната територия е територията на поземлен имот № 000067 по КВС на с. Овчеполци с площ 3,567 дка.

Срок на концесията, без предвидените удължавания: 120 месеца. Предвидени в концесионния договор удължавания на срока на концесията – Да; Начална дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 30/09/2002; Крайна дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 30/09/2022

Изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение от концесионера: Приложимо за отчетния период. Дължим размер за отчетната година - 225,00 лв. без ДДС; Изпълнение на размера - Пълно неизпълнение; Изпълнение в срок – Не; Дължими суми от предходни години – Не; Платени суми за предходни години – Да, ГКВ за 2019г., платено на 28.04.2020г.

Изпълнение на задължения за лихви, вкл. от предходни години: Дължими суми за отчетната година – Да; Платени суми за отчетната година – Не; Дължими суми за предходни години – Да.

ІІ.11. КОНЦЕСИОНЕР: „КРИС-2002” ЕООД; ЕИК: 112608562

Наименование: Управление и поддържане на обекта на концесия – сграда за обществено хранене, на риск на концесионера, като възнаграждението се състои в правото на концесионера да експлоатира обекта на концесия.

Предмет на концесията: Концесия за услуга по Закона за концесиите от 2006г. (отм.)

Обект на концесията: Сграда със застроена площ 728 кв. м., брой етажи: 1, предназначение – сграда за обществено хранене, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.508.2, ведно с концесионната площ от 2 286 кв. м.

Срок на концесията, без предвидените удължавания: 300 месеца; Предвидени в концесионния договор удължавания на срока на концесията – Да, до 100 месеца; Начална дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 14/12/2014; Крайна дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 14/12/2039

Изпълнение през отчетния период на услугите, включени в предмета на концесията: Приложимо за концесията

Услуга, дължима за отчетната година: Обществено хранене, изготвяне и предлагане на собствено кулинарно производство. Изпълнение на услугата в договорения обем – Да; Изпълнение на услугата при договорените условия и ред – Да; Изпълнение на услугата при договореното качество – Да.

Услуга, дължима за отчетната година: Развлекателни услуги. Изпълнение на услугата в договорения обем – Да; Изпълнение на услугата при договорените условия и ред – Да; Изпълнение на услугата при договореното качество – Да.

Изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение от концесионера:  Приложимо за отчетния период. Дължим размер за отчетната година - 11 500 лв. без ДДС; Изпълнение на размера - Пълно изпълнение; Изпълнение в срок – не, ½ платено на 27.08.2020г. и останалата ½, платено на 15.12.2020г.

Изпълнение на задължения за лихви, вкл. от предходни години: Дължими суми за отчетната година – Да; Платени суми за отчетната година – Не; Дължими суми за предходни години – Не.

Изпълнение на инвестиционната програма за отчетната година: Приложимо за отчетния период, който съгласно договора е 2020-2024г. ; Изпълнение за отчетната година - Договорен размер: 50 000 лв. без ДДС за петте години; Срок за изпълнение съгласно договора: 14/12/2024; Изпълнение в договорения срок: Инвестициите следва да се извършат през периода 2020-2024г., и да се отчетат до 14/01/2025. За първите пет години от началото на концесията 2014г.-2019г. не е представен отчет за изпълнението им в срок до 14.01.2020; Общо изпълнени инвестиции за отчетната година – Няма данни; Общо договорени инвестиции за срока на концесията 500 000 лв. без ДДС; Общо изпълнени инвестиции от началната дата на концесията до края на отчетната година – Няма данни.

Предприети действия на Концедента по договора: До Концесионера е изпратено писмо с изх. № 18-00-1390/05.10.2021 г., с което същият е уведомен за констатираното неизпълнение на задължения по договора за концесия и му е предоставен тримесечен срок, считано от датата на получаване на уведомителното писмо, за предприемане на действия по изпълнение на всички негови задължения по договора. Писмото е получено на 12.10.2021 г. и срокът за изпълнение е до 12.01.2022 г.

ІІ.12. КОНЦЕСИОНЕР: „ЛОС САНТОС ГРУП” ООД; ЕИК 112644737

Наименование: Изграждане, управление и поддържане на обект „Спортни съоръжения – тенис кортове 7 броя и игрище за мини футбол 1 брой”

Предмет на концесията: Концесия за услуга по Закона за концесиите от 2006г. (отм.)

Обект на концесията: Обектът на концесия е поземлен имот – публична общинска собственост с площ 5 484 кв. м., върху който са обособени спортни съоръжения – тенис кортове 6 броя. Концесионната територия е територията на поземления имот, върху който са разположени спортните съоръжения и представлява площ от 5 484 кв. м.

Срок на концесията, без предвидените удължавания: 360 месеца. Предвидени в концесионния договор удължавания на срока на концесията – Не; Начална дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 15/05/2018; Крайна дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 15/05/2048

Изпълнение през отчетния период на услугите, включени в предмета на концесията: Приложимо за концесията.

Услуга, дължима за отчетната година - Предоставяне под наем на спортните съоръжения – тенис кортове; Изпълнение на услугата в договорения обем – Да; Изпълнение на услугата при договорените условия и ред – Да; Изпълнение на услугата при договореното качество – Да.

Изпълнение на инвестиционната програма за отчетната година: Не е приложимо за отчетния период. Отчет за изпълнение на 75% от инвестициите се представя от Концесионера в едномесечен срок, след изтичане на 36 месеца от началото на концесията – датата е до 16 юни 2021г. Общо договорени инвестиции за срока на концесията - 208 100 лв. без ДДС.

Изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение от концесионера: Не е приложимо за отчетния период. Гратисен период от 36 месеца, който изтича на 15.05.2021г.

ІІ.13. КОНЦЕСИОНЕР: „МАРИАН-88” ЕООД; ЕИК 112651330

Наименование и предмет на концесията: Предоставяне на особено право на ползване по смисъла на чл.67, ал.1 от ЗОС (отм., ДВ, бр. 35 от 2006 г., в сила от 1 юли 2006 г.) на обект - публична общинска собственост, представляващ водоем.

Обект на концесията: Имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот № 123001 по КВС на с. Звъничево, местност „Алчака”, с начин на трайно ползване: воден обект – рибарник /блато/. Концесионната територия е територията на поземлен имот № 123001 по КВС на с. Звъничево с площ 54,240 дка.

Срок на концесията без предвидените удължавания: 120 месеца; Предвидени в концесионния договор удължавания на срока на концесията – Да; Начална дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 26/09/2006; Крайна дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 26/09/2026.

Изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение от концесионера: Приложимо за отчетния период; Дължим размер за отчетната година - 1795,26 лв. без ДДС; Изпълнение на размера - Пълно изпълнение; Изпълнение в срок - Да, платено е на 30.10.2020г.

ІІ.14. КОНЦЕСИОНЕР: МБАЛ „ХИГИЯ” АД; ЕИК 112052721

Наименование: Управление и поддържане на обекта на концесия срещу правото на концесионера да експлоатира обекта, предлагайки услугата – паркиране на МПС.

Предмет на концесията: Концесия за услуга по Закона за концесиите от 2006г. (отм.)

Обект на концесията: Поземлен имот – публична общинска собственост, представляващ УПИ ІV- паркинг, находящ се в кв. 359 по плана на гр. Пазарджик. Концесионната територия е поземлен имот с площ 329 кв. м.

Срок на концесията, без предвидените удължавания: 180 месеца; Предвидени в концесионния договор удължавания на срока на концесията – Не; Начална дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 22/04/2009; Крайна дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 22/04/2024

Изпълнение през отчетния период на услугите, включени в предмета на концесията:

Услуга, дължима за отчетната година - Паркиране на МПС; Изпълнение на услугата в договорения обем – Да; Изпълнение на услугата при договорените условия и ред – Да; Изпълнение на услугата при договореното качество – Да.

Услуга, дължима за отчетната година като съпътстваща дейност – предлагане на рекламни услуги чрез поставените на концесионната територия два билборда; Изпълнение на услугата в договорения обем – Да; Изпълнение на услугата при договорените условия и ред – Да; Изпълнение на услугата при договореното качество – Да.

Изпълнение на инвестиционната програма за отчетната година: Не е приложимо за отчетния период. Инвестициите по договора са реализирани и отчетени през 2017 г., като общо договорени инвестиции за срока на концесията - 52 334  лв. без ДДС; Общо изпълнени инвестиции от началната дата на концесията до края на отчетната година 55 854,36  лв. без ДДС.

Изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение от концесионера: Приложимо за отчетния период. Дължим размер за отчетната година - 3 906,47 лв. без ДДС; Изпълнение на размера - Пълно изпълнение; Изпълнение в срок - Да, платено на 09.12.2020г.

ІІ.15. КОНЦЕСИОНЕР: „Медиаконтакт Аутдор” ЕООД; ЕИК:200687660

Наименование: Предоставяне на концесия върху обекти – публична общинска собственост, представляващи 16 броя терени за автобусни спирки, находящи се в гр. Пазарджик, съгласно транспортната схема на града, с обща концесионна площ 201 кв.м.

Предмет на концесията: Концесия за услуга по Закона за концесиите от 2006г. (отм.)

Обект на концесията: Обектите на концесия са 16 броя терени за автобусни спирки, находящи се в гр. Пазарджик, съгласно транспортната схема на града, с обща концесионна площ 201 кв. м., подробно описани в чл.6 от Договора. Спирките са разположени върху части от поземлени имоти – публична общинска собственост, които формират общата площ на концесионната територия – 201 кв. м.

Срок на концесията, без предвидените удължавания: 180 месеца. Предвидени в концесионния договор удължавания на срока на концесията – Не; Начална дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 11/02/2010; Крайна дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 11/02/2025.

Услуга, дължима за отчетната година: Управление и поддържане на обектите срещу правото на концесионера да експлоатира обектите, предлагайки рекламни услуги. Изпълнение на услугата в договорения обем – Не; Изпълнение на услугата при договорените условия и ред – Не.

Изпълнение на инвестиционната програма за отчетната година: Не е приложимо за отчетния период. Общо договорени инвестиции за срока на концесията - 223 500 лв.с ДДС; Общо изпълнени инвестиции от началната дата на концесията до края на отчетната година – Няма данни, тъй като концесионерът не е представил отчет за реализиране на Инвестиционната си програма и за общо изпълнените инвестиции.

Изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение от концесионера: Приложимо за отчетния период; Дължим размер за отчетната година - 2119,93 лв. без ДДС; Изпълнение на размера - Пълно неизпълнение; Изпълнение в срок – Не и няма уведомяване от страна на концесионера за причината за неизпълнението на задължението му за плащане на концесионно възнаграждение; Дължими суми от предходни години – Да, 6 359,79 лв. без ДДС, което е ГКВ за 2016г., 2017г. и 2020г.; Платени суми за предходни години – Да, 4 239.87 лв. без ДДС, представляващи ГКВ за 2018 г. и 2019 г. платени на 28/02/2020 г.

Изпълнение на задължения за лихви, вкл. от предходни години: Дължими суми за отчетната година - Да; Дължими суми за предходни години – Да; Платени суми за лихви - Пълно неизпълнение.

Предприети действия на Концедента по договора: До Концесионерът „Медиаконтакт Аутдор” ЕООД е изпратено писмо с изх. № 18-00-1391/05.10.2021 г., с което същият е уведомен за констатираното неизпълнение на задължения по договора за концесия и му е предоставен тримесечен срок, считано от датата на получаване на уведомителното писмо, за предприемане на действия по изпълнение на всички негови задължения по договора. Писмото е получено на 08.10.2021 г. и срокът за изпълнение е до 08.01.2022 г.

ІІ.16. КОНЦЕСИОНЕР: „ОРИОН АГРОИНВЕСТ” ЕАД; ЕИК 202960816

Наименование: Управление и поддържане със средства, осигурени от концесионера и на негов риск на обекта на концесия, срещу правото на концесионера да експлоатира обекта на концесия в собствена полза, чрез отглеждане на риба/развъждане на риба, зарибителен материал и/или други аквакултури, както и получената по съответна технология продукция от тях, организиране на любителски и спортен риболов, предоставяне на спортно-туристически услуги и отдих.

Предмет на концесията: Концесия за услуга по Закона за концесиите от 2006г. (отм.)

Обект на концесията: Поземлен имот – публична общинска собственост с № 000010 по КВС на с. Априлци, местност „Сакарджа”, с начин на трайно ползване – язовир; Концесионната територия е територията на поземлен имот № 000010 по КВС на с. Априлци, с площ 49,083 дка.

Срок на концесията, без предвидените удължавания: 240 месеца; Предвидени в концесионния договор удължавания на срока на концесията – Не; Начална дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 23/08/2015; Крайна дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 23/08/2035.

Изпълнение през отчетния период на услугите, включени в предмета на концесията: Приложимо за концесията.

Услуга, дължима за отчетната година: Спортно-развлекателни услуги и риболов. Изпълнение на услугата в договорения обем - Не е приложимо; Изпълнение на услугата при договорените условия и ред – няма отчетени данни; Изпълнение на услугата при договореното качество – няма отчетени данни.

Изпълнение на инвестиционната програма за отчетната година: Не е приложимо за отчетния период; Общо договорени инвестиции за срока на концесията - 22 000,00 лв. без ДДС; Общо изпълнени инвестиции от началната дата на концесията до края на отчетната година - Не е представен отчет за реализираните инвестиции, въпреки писменото уведомяване на концесионера за изпълнение на задълженията му по договора.

Изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение от концесионера: Приложимо за отчетния период. Дължим размер за отчетната година - 1 900,00 лв. без ДДС; Изпълнение на размера – не; Изпълнение в срок – не; Дължими суми от предходни години – да, дължи за 2019 г.; Платени суми за предходни години – не.

Изпълнение на задължения за лихви, вкл. от предходни години: Дължими суми за отчетната година – Да; Дължими суми за предходни години – Да за 2019 г.; Платени суми за предходни години – не.

Предприети действия на Концедента по договора: До Концесионерът „Орион Агроинвест” ЕАД е изпратено писмо с изх. № 18-00-1388/05.10.2021 г., с което същият е уведомен за констатираното неизпълнение на задължения по договора за концесия и му е предоставен тримесечен срок, считано от датата на получаване на уведомителното писмо, за предприемане на действия по изпълнение на всички негови задължения по договора. Писмото е получено на 08.10.2021 г. и срокът за изпълнение е до 08.01.2022 г.

ІІ.17. КОНЦЕСИОНЕР: Петър Николов Шарков

Наименование: Извършване на спортно – състезателна и търговска дейност върху имот- публична общинска собственост, представляващ спортен терен /конно-спортна база/.

Предмет на концесията: Концесия с предмет особено право на ползване върху обект публична общинска собственост по глава осма от Закона за общинската собственост (отм., ДВ, бр. 35 от 2006 г., в сила от 1 юли 2006 г.)

Обект на концесията: Имот – публична общинска собственост, представляващ спортен терен /конно - спортна база/ в кв. 36 по плана на с. Ивайло. Концесионната площ включва 51 148 кв. м. в регулация и 3 971 кв. м. извън регулация.

Срок на концесията, без предвидените удължавания: 240 месеца. Предвидени в концесионния договор удължавания на срока на концесията – Да; Начална дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 06/08/2002; Крайна дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 06/08/2022.

Изпълнение на инвестиционната програма за отчетната година: Не е приложимо за отчетния период. Общо договорени инвестиции за срока на концесията - 15 000,00 лв. без ДДС; Общо изпълнени инвестиции от началната дата на концесията до края на отчетната година 27 691,66 лв. без ДДС.

Изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение от концесионера:  Приложимо за отчетния период. Дължим размер за отчетната година - 600,00 лв. без ДДС; Изпълнение на размера - Пълно изпълнение; Изпълнение в срок - Да, платено на 13.10.2020г.

ІІ.18. КОНЦЕСИОНЕР: „Паркинги и Гаражи 2011” ЕООД; ЕИК 201546778

Наименование: Управление и поддържане със средства, осигурени от концесионера и на негов риск, на обекта на концесия, срещу правото на концесионера да експлоатира обекта на концесия, предлагайки услугата – кратковременен престой /паркиране/ на МПС в границите на обекта.

Предмет на концесията: Концесия за услуга по Закона за концесиите от 2006г. (отм.)

Обект на концесията: Обектът на концесия се индивидуализира, както следва:

- с площ 1420 кв. м., представляваща поземлен имот с идентификатор 55155.503.821 и части от улица с идентификатор 55155.503.9538, съгласно скица № 393/23.07.2010 г., издадена от дирекция «Архитектура» при община Пазарджик.;

- с местонахождението – гр. Пазарджик, ПК 4400, ул.”Константин Величков”.

Срок на концесията, без предвидените удължавания: 120 месеца. Предвидени в концесионния договор удължавания на срока на концесията – Не; Начална дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 27/03/2012; Крайна дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 27/03/2022.

Изпълнение през отчетния период на услугите, включени в предмета на концесията: Приложимо за концесията.

Услуга, дължима за отчетната година – кратковременен престой /паркиране/ на МПС в границите на обекта. Изпълнение на услугата в договорения обем – Да; Изпълнение на услугата при договорените условия и ред – Да; Изпълнение на услугата при договореното качество – Да.

Изпълнение на инвестиционната програма за отчетната година: Приложимо за отчетния период; Договорен размер за отчетната година: 1 800 лв. без ДДС; Срок за изпълнение съгласно договора: 30/12/2020; Изпълнение в договорения срок: Да – Представени са документи за доказване на извършената инвестиция в годишен размер 1 853 лв. без ДДС ; Общо договорени инвестиции за срока на концесията: 145 300 лв. без ДДС; Общо изпълнени инвестиции от началната дата на концесията до края на отчетната година: 144 303.80 лв. без ДДС.

Изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение от концесионера: Приложимо за отчетния период; Дължим размер за отчетната година - 6 000 лв. без ДДС; Изпълнение на размера - Пълно изпълнение; Изпълнение в срок – Да.

ІІ. 19. КОНЦЕСИОНЕР: „Райкомерс Конструкшън” ЕАД; ЕИК 131458468

Наименование: Управление и поддържане със средства осигурени от концесионера и на негов риск, на обекта на концесия, предлагайки възможност за активен спорт на гражданите на общината в здравословна среда.

Предмет на концесията: Концесия за услуга по Закона за концесиите от 2006г. (отм.)

Обект на концесията: Индивидуализира се с площта от 21,740 дка и представлява поземлен имот № 001027 по КВС на землището на с. Паталеница, ЕКАТТЕ 55556, ведно с построената в него сграда с площ 112 кв. м.

Срок на концесията, без предвидените удължавания: 300 месеца; Предвидени в концесионния договор удължавания на срока на концесията – Не; Начална дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 28/10/2010; Крайна дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 28/10/2035

Изпълнение през отчетния период на услугите, включени в предмета на концесията: Приложимо за концесията.

Услуга, дължима за отчетната година: Услуга, свързана с провеждане на спортно- тренировъчна и състезателна дейност. Изпълнение на услугата в договорения обем – Да; Изпълнение на услугата при договорените условия и ред – Да; Изпълнение на услугата при договореното качество – Да;

Услуга, дължима за отчетната година: Спортно – развлекателни услуги. Изпълнение на услугата в договорения обем – Да; Изпълнение на услугата при договорените условия и ред – Да; Изпълнение на услугата при договореното качество – Да;

Изпълнение на инвестиционната програма за отчетната година: Не е приложимо за отчетния период. Общо договорени инвестиции за срока на концесията - 809 200 лв. без ДДС; Общо изпълнени инвестиции от началната дата на концесията до края на отчетната година - Инвестиционната програма е реализирана в срок, но не е отчетена като обща стойност на Концедента.

Изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение от концесионера: Приложимо за отчетния период. Дължим размер за отчетната година - 1 667,20 лв. без ДДС; Изпълнение на размера - Пълно изпълнение; Изпълнение в срок - Да, платено е на 22.10.2020г.

Предприети действия на Концедента по договора: С Концесионерът „Райкомерс Конструкшън” ЕАД е проведена среща, за уточняване на документите, с които концесионерът следва да отчете изпълнената от него инвестиционна програма.

ІІ.20. КОНЦЕСИОНЕР: „ФАЗАН 2012” ЕООД; ЕИК 202161409

Наименование: Управление и поддържане със средства, осигурени от концесионера и на негов риск на обекта на концесия, срещу правото на концесионера да експлоатира обекта на концесия в собствена полза, чрез отглеждане на риба/ развъждане на риба, зарибителен материал и/ или други аквакултури, както и получената по съответна технология продукция от тях, организиране на любителски и спортен риболов, предоставяне на спортно- туристически услуги и отдих.

Предмет на концесията: Концесия за услуга по Закона за концесиите от 2006г. (отм.)

Обект на концесията: Поземлен имот – публична общинска собственост с № 000491 по КВС на с. Звъничево, местност „Алчака”, с начин на трайно ползване – изкуствена водна площ; Концесионната територия е територията на поземлен имот № 000491 по КВС на с. Звъничево, с площ 226,796 дка.

Срок на концесията, без предвидените удължавания: 240 месеца. Предвидени в концесионния договор удължавания на срока на концесията – Не; Начална дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 27/12/2015; Крайна дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 27/12/2035.

Изпълнение през отчетния период на услугите, включени в предмета на концесията: Приложимо за концесията.

Услуга, дължима за отчетната година: Спортно-развлекателни услуги и риболов. Изпълнение на услугата в договорения обем - Не е приложимо; Изпълнение на услугата при договорените условия и ред – Да; Изпълнение на услугата при договореното качество – Да.

Изпълнение на инвестиционната програма за отчетната година: Приложимо за отчетния период; Общо договорени инвестиции за срока на концесията - 6 000,00 лв. без ДДС; Общо изпълнени инвестиции от началната дата на концесията до края на отчетната година – 6 000,00 лв. без ДДС, като за реализираните инвестиции е представен отчет.

Изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение от концесионера: Приложимо за отчетния период; Дължим размер за отчетната година - 1 825,00 лв. без ДДС; Изпълнение на размера - Пълно изпълнение; Изпълнение в срок – Да, платено на 07.01.2021г.; Дължими суми за предходни години – Не.

ІІ.21. КОНЦЕСИОНЕР: „ФИШ-55” ЕООД; ЕИК 203352699

Наименование и предмет на концесията: Предоставяне на особено право на ползване по смисъла на чл.67, ал.1 от ЗОС (отм., ДВ, бр. 35 от 2006 г., в сила от 1 юли 2006 г.) на обект - публична общинска собственост, представляващ язовир.

Обект на концесията: Имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000001 по КВС на с. Тополи дол, местност „Динкина гора”, с начин на трайно ползване: язовир. Концесионната територия е територията на поземлен имот № 000001 по КВС на с. Тополи дол, с площ 106,696 дка.

Срок на концесията, без предвидените удължавания: 120 месеца; Предвидени в концесионния договор удължавания на срока на концесията – Да; Начална дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 28/01/2005; Крайна дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 28/01/2025.

Забележка: Към настоящия момент концесионния договор е предсрочно прекратен с Решение № 81/28.04.2021 г. на Общински съвет - Пазарджик, считано от 01.05.2021г.

Изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение от концесионера: Приложимо за отчетния период; Дължим размер за отчетната година - 3 000,00 лв. без ДДС; Изпълнение на размера - Не е заплатено, поради отправено до концедента искане за изменение на договора, с което да бъде намален размера на годишното концесионно възнаграждение. Предложението за изменение е одобрено от Общински съвет и е сключено допълнително споразумение с рег. № 677/11.11.2020г. с концесионера, като за 2019г. концесионното възнаграждение е в размер ½ от 4 100,00 лв., а за оставащия период до края на концесията годишното концесионно възнаграждение е в размер 3 000,00 лв без ДДС.

Изпълнение на размера в срок: Не – плащането е по споразумение и план за погасяване на задължението на вноски по 350 лв. всяка до 30/11/2022г. Дължими суми от предходни години: Не; Платени суми за предходни години - Да – 2 050 лв. за 2019 г. – платени по споразумение през 2021г. на месечни вноски.

Изпълнение на задължения за лихви, вкл. от предходни години. Дължими суми за отчетната година: Да – 74,17 лв., платени на 06/04/2021г.; Дължими суми за предходни години: Да – 244,86 лв., платени на 06/04/2021г.

Предложение за изменение на договора е отправяно през отчетната 2020 година: Да; Сключено допълнително споразумение: Да, № 2 с рег. № 677/11.11.2020г. Правно основание за сключване на допълнителното споразумение : чл. 137, ал. 1, т. 3, чл. 141, ал. 1 и ал. 2 и § 5, ал. 2 от ПЗР на Закона за концесиите.

ІІІ. Предприети мерки за изпълнение на неизпълнените задължения от страна на концесионерите по сключените договори за концесии.

1.  В изпълнение на чл. 132, ал. 1 от Закона за концесиите, в срок до 30 септември 2021 г. е представена в Националния концесионен регистър информация за изпълнението на всички действащи концесионни договори през предходната 2020 г. Информацията е публикувана по партидата на всяка от концесиите и има публичен характер.

2. Във връзка с констатираните неизпълнени задължения по договорите, на неизрядните концесионери са изпратени писма за уведомяване. С писмата е предоставен тримесечен срок, считано от получаване на уведомителните писма от концесионерите, за отстраняване на констатираните неизпълнения. При неспазване на определения тримесечен срок концедентът има право да започне процедура по прекратяване на договорите, съгласно разпоредбите в тях и действащата нормативна уредба /глава ІV, раздел V от Закона за концесиите/.

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на община Пазарджик