|  | ## Община ПАЗАРДЖИК 4400 – гр. Пазарджик, бул. «България», №2 тел.: (034) 44 55 01, факс: (034) 44 24 95 e-mail: secretary@pazardjik.bg |
| --- | --- |

Изх. № ............................./....................... 2023 г.

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПАЗАРДЖИК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Приложено, представям Ви изготвен Годишен отчет за изпълнението на проекти за концесии, включени в Плана за действие за 2021-2027 г. за общинските концесии на община Пазарджик и за изпълнението на действащите през 2022 година концесионни договори, както и проект на решение за одобряване на отчета на предстоящото заседание на Общински съвет – Пазарджик.

Предложението ще се докладва от Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС в Община Пазарджик.

Приложение:

1. Годишен отчет за изпълнението на включените в плана за действие за общинските концесии на Община Пазарджик проекти на концесии и за изпълнението на действащите през 2022 година концесионни договори;

2.  Проект на решение за приемане на Годишен отчет.

С уважение,

ПЕТЪР КУЛЕНСКИ

Кмет на Община Пазарджик

Съгласувано дирекция ПО:

Съгласувал: Г. Гайдаров – директор на дирекция БОС

Изготвил: Ив. Вълкова – гл. експерт в отдел УОС

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПАЗАРДЖИК

Г О Д И Ш Е Н   О Т Ч Е Т

### от

### Петър Куленски – Кмет на община Пазарджик

Относно: Изпълнението на включените в Плана за действие за 2021-2027 г. за общинските концесии на Община Пазарджик проекти на концесии и за изпълнението на действащите през 2022 година концесионни договори.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Настоящият годишен отчет е изготвен на основание чл. 40, ал. 3, т. 4, във връзка с чл. 132, ал. 2 от Закона за концесиите (ЗК).

В съответствие с посочените разпоредби годишният отчет е изготвен в две части:

І част: Отчет за изпълнението на проекти за концесии, включени в План за действие за общинските концесии на община Пазарджик за 2021-2027 г.

ІІ част: Отчет за изпълнението на действащите концесионни договори през 2022 година.

І. Изпълнение на проекти за концесии, включени в Плана за действие за общинските концесии на община Пазарджик. Планът за действие за общинските концесии на Община Пазарджик за отчетен период 2021 г. – 2027 г. е приет с Решение № 239 от 22 декември 2020 г. на Общински съвет – Пазарджик. Впоследствие Планът за действие за общинските концесии е актуализиран ежегодно с Решения на Общински съвет – Пазарджик, както следва: Решение № 148 от 28.06.2021 г., Решение № 299 от 29.12.2021 г., Решение № 91 от 27.04.2022 г., Решение № 262 от 24.11.2022 г. и последна актуализация с Решение № 62 от 24.03.2023 г.

Общият брой на включените в Плана за действие проекти за концесии от приемането на Плана до настоящия момент е 17 проекта, като изпълнението на всеки един от тях е, както следва:

Проект № 1 – Наименование на проекта: Управление и експлоатация на услуги с летателен характер в обект – частна общинска собственост, представляващ летателна площадка, разположена в землището на с. Пищигово, местност Потока, общ. Пазарджик.

Изпълнение. Изготвени са проекти на документи за откриване на процедура: обосновка на концесията, документация на концесията, обявление за откриване на процедурата и решение за откриване на процедурата. Извършена е съгласувателната процедура по чл. 58, ал. 3 от Закона за концесиите с Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Министерство на околната среда и водите, Министерство на културата и Държавна агенция „Национална сигурност”. Основните прогнозни елементи на концесията, както и техническите и функционални изисквания към офертите на икономическите оператори са съгласувани по компетентност с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и с Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”. Процедурата не е открита, поради липса на инвеститорски интерес от страна на икономически оператори за участие, като при наличие на такъв, процедурата може да бъде открита.

Проект № 2 – Наименование на проекта: Концесия за строителство и ползване на воден обект „блато” с идентификатор 32010.24.211, разположен в землището на с. Ивайло.

Изпълнение: Изготвен е концесионен анализ за определяне на основните параметри на концесията, като във връзка с последните методически указания на Дирекция „Икономическа и социална политика” при Министерски съвет, концесията е с определен предмет – концесия за строителство. Предстои да бъдат изготвени проектите на документи за откриване на концесионната процедура съобразно разпоредбите на Закона за концесиите.

Проект № 3 – Наименование на проекта: Стопанисване, техническа експлоатация и текущо поддържане на язовир и свързаните с него съоръжения, находящ се в землището на с. Сбор, местност Сакарджа.

Проектът е изключен от Плана за общинските концесии с първата актуализация на Плана. Изключването на посочения проект за концесия е обусловено от направени проучвания от страна на икономическия оператор, заявил инвестиционно намерение за ползване на язовира, вследствие на които е установено, че конструктивното състояние на язовирната стена е влошено и с нарушена цялост. Експертното становище е, че ремонтът, който следва да бъде извършен за възстановяване на експлоатационната годност на съоръженията на язовира е скъпоструващ, като средствата които са необходими за ремонта няма как да се възстановят за икономическия оператор от евентуалните приходи от развитие на стопанска дейност в язовира и не е икономически оправдан съответния разход на инвестиционни средства.

Във връзка с горното и поради факта, че Общината също не разполага с финансови средства за обезпечаване на ремонтно - възстановителните дейности, язовирът и свързаните с него съоръжения се предоставят безвъзмездно на държавата.

Проект № 4 – Наименование на проекта: Предоставяне и управление на услуги в сферата на рибарството и аквакултурите, с обект на концесия поземлен имот с идентификатор 53285.19.11, с начин на трайно ползване: водоем, с площ 5 889 кв. м., находящ се в землището на с. Овчеполци, местност “Черковка”, общ. Пазарджик.

Изпълнение: Изготвен е концесионен анализ за определяне на основните параметри и прогнозните данни на концесията.

Проект № 5 – Наименование на проекта: Предоставяне и управление на услуги в сферата на рибарството и аквакултурите, с обект на концесия поземлен имот с идентификатор 63032.446.2, с начин на трайно ползване: водоем, с площ 6 074 кв. м., находящ се в землището на с. Росен, местност “Долни ливади”, общ. Пазарджик.

Изпълнение: Проектът е изпълнен, като са извършени следните действия: С решение на Кмета на общината № 696/29.03.2023 г. и одобрение от Общински съвет Пазарджик с Решение № 64/24.03.2023 г. е открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесията. С решението е одобрена документацията за концесията и обявлението за откриване на процедурата. Извършени са съответните публикации в Държавен вестник, в Националния концесионен регистър и в сайта на община Пазарджик. Със Заповед № 700/30.03.2023 г. е назначена Комисия за провеждане на откритата процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесията. След приключване на откритата процедура е издадено от Кмета на общината, в качеството му на концедент, Решение № 1087/25.05.2023 г. за определяне на класирания на първо място участник „Д. ЗАХАРИЕВ ПРО” ЕООД за концесионер, на когото се възлага изпълнение на концесията. В срок до 1 месец от влизане в сила на Решението на Кмета за определяне на концесионер е сключен договор за възлагане на концесията № 637/05.07.2023 г., като датата на влизане в сила на концесионния договор е 05.08.2023 г.

Проект № 6 – Наименование на проекта:  Предоставяне на услуги чрез обекта на концесия, представляващ обществена тоалетна, находяща се в избата на ДКТ „К. Величков. Извършването на подготвителни действия по изпълнение на проекта ще започне през следващата година.

Проект № 7 – Наименование на проекта: Предоставяне на спортни услуги в областта на спортните танци с цел популяризирането им сред децата, юношите и обществеността на общината. Извършването на подготвителни действия по изпълнение на проекта ще започне през следващата година.

Проект № 8 – Наименование на проекта: Концесия за строителство на воден обект „язовир” с идентификатор 65468.66.27, находящ се в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик.

Изпълнение: Проектът е изключен от Плана за общинските концесии с третата актуализация на Плана. Предложението за изключване на посочения проект за концесия е направено от страна на Кметски наместник на Кметство с. Сбор Стефан Димитров с вх. № 09-00-58/25.02.2022 г. Като основание е посочено, че живущите в селото ползват язовира за риболов, разходки и пикници. Същевременно ежегодно хората събират дарения и с личен труд извършват мероприятията и дейностите по техническата поддръжка на язовира. Жителите на селото поемат ангажимента сами да стопанисват и управляват водоема и не желаят той да бъде предоставен от Кмета на община Пазарджик на концесионер.

Искането, отправено от Кметския наместник на с. Сбор, в качеството му на представляващ волята на живущите в населеното място, е  целесъобразно и в защита на обществения интерес, поради което проектът е изключен от Плана за действие на общинските концесии за периода 2021 г.– 2027 г.

Проект № 9 – Наименование на проекта: Концесия за строителство, експлоатация и поддържане на обект за паркиране и обслужване на превозни средства – „паркинг”, разположен в поземлен имот с идентификатор 55155.503.821 по КККР на гр. Пазарджик.

Изпълнение: Проектът е изпълнен, като са извършени следните действия: С решение на Кмета на общината № 2579/05.12.2022 г. и одобрение от Общински съвет Пазарджик с Решение № 263/24.11.2022 г. е открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесията. С решението е одобрена документацията за концесията и обявлението за откриване на процедурата. Извършени са съответните публикации в Държавен вестник, в Националния концесионен регистър и в сайта на община Пазарджик. Назначена е Комисия за провеждане на откритата процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесията. С Решение № 450/27.02.2023 г. на Кмета на община Пазарджик е определен класирания на първо място участник „ОБЕДИНЕНИ ПАРКИНГИ“ ЕООД за концесионер на концесия за „Строителство, експлоатация и поддържане на обект за паркиране и обслужване на превозни средства – паркинг, разположен в поземлен имот с идентификатор 55155.503.821 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик”. Решението за определяне на концесионер е обжалвано и потвърдено с влязло в сила Решение №  6681 от 21.06.2023 г. по адм. дело № 4970 по описа за 2023 г. на Върховен административен съд на Република България. Решението на Кмета влиза в сила на 21 юни 2023 г. и срок от 30 (тридесет) дни е сключен концесионен договор № 700/21.07.2023 г.

Проект № 10 – Наименование на проекта: Концесия за строителство на воден обект „язовир”, представляващ поземлен имот № 000001, находящ се в землището на с. Тополи дол, общ. Пазарджик, местн. Динкина гора.

Изпълнение: Проектът е изпълнен, като са извършени следните действия: С решение на Кмета на общината № 913/03.05.2023 г. и одобрение от Общински съвет Пазарджик с Решение № 92/27.04.2023 г. е открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесията. С решението е одобрена документацията за концесията и обявлението за откриване на процедурата. Извършени са съответните публикации в Държавен вестник, в Националния концесионен регистър и в сайта на община Пазарджик. Със Заповед № 937/05.05.2023 г. е назначена Комисия за провеждане на откритата процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесията. След приключване на откритата процедура е издадено от Кмета на общината, в качеството му на концедент, Решение № 1584/31.07.2023 г. за определяне на класирания на първо място участник МАРИНА КОЕВА ПЕТРОВА за концесионер, на когото се възлага за целите на изпълнение на концесията да учреди капиталово търговско дружество, в което участникът, определен за концесионер поема като едноличен собственик капитала на дружеството. В срок до 1 месец от влизане в сила на Решението на Кмета за определяне на концесионер, с новоучреденото търговско дружество “КАСТЕЛ – 84” ЕООД като Концесионер е сключен договор за възлагане на концесията № 762/30.08.2023 г., като датата на влизане в сила на концесионния договор е 30.09.2023 г.

Проект № 11 – Наименование на проекта: Концесия за стопанисване и управление на воден обект „рибарник”, находящ се в землището на с. Мокрище, местност „Черни могили”.

Изпълнение: Проектът е изпълнен, като са извършени следните действия: С решение на Кмета на общината № 914/03.05.2023 г. и одобрение от Общински съвет Пазарджик с Решение № 91/27.04.2023 г. е открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесията. С решението е одобрена документацията за концесията и обявлението за откриване на процедурата. Извършени са съответните публикации в Държавен вестник, в Националния концесионен регистър и в сайта на община Пазарджик. Със Заповед № 938/05.05.2023 г. е назначена Комисия за провеждане на откритата процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесията. След приключване на откритата процедура е издадено от Кмета на общината, в качеството му на концедент, Решение № 1586/31.07.2023 г. за определяне на класирания на първо място участник „ЧОЛАКОВ-ТРАНС“ ЕООД за концесионер, на когото се възлага изпълнение на концесията. В срок до 1 месец от влизане в сила на Решението на Кмета за определяне на концесионер, с “ЧОЛАКОВ-ТРАНС” ЕООД като Концесионер е сключен договор за възлагане на концесията № 743/16.08.2023 г., като датата на влизане в сила на концесионния договор е 16.08.2023 г.

Проект № 12 – Наименование на проекта: Концесия за стопанисване на воден обект, разположен в землището на с. Овчеполци и управление на услуги в сферата на рибарството и аквакултурите Обект на концесия е поземлен имот - публична общинска собственост, представляващ водоем с площ 3 566 кв. м.,  с идентификатор 53285.67.31, находящ се в землището на с. Овчеполци, общ. Пазарджик.

Изпълнение: Проектът е изпълнен, като са извършени следните действия: С решение на Кмета на общината № 1604/01.08.2023 г. и одобрение от Общински съвет Пазарджик с Решение № 159/29.06.2023 г. е открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесията. С решението е одобрена документацията за концесията и обявлението за откриване на процедурата. Извършени са съответните публикации в Държавен вестник, в Националния концесионен регистър и в сайта на община Пазарджик. Със Заповед № 1608/02.08.2023 г. е назначена Комисия за провеждане на откритата процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесията. След приключване на откритата процедура е издадено от Кмета на общината, в качеството му на концедент, Решение № 2040/05.10.2023 г. за определяне на класирания на първо място участник „ВОДЕН СВЯТ 2023“ ООД за концесионер, на когото се възлага изпълнение на концесията. В срок до 1 месец от влизане в сила на Решението на Кмета за определяне на концесионер, с „ВОДЕН СВЯТ 2023“ ООД като Концесионер е сключен договор за възлагане на концесията № 909/26.10.2023 г., като датата на влизане в сила на концесионния договор е 26.11.2023 г.

Проект № 13 – Наименование на проекта: Концесия за стопанисване на воден обект, разположен в землището на с. Овчеполци и  управление на услуги в сферата на рибарството и аквакултурите. Обект на концесия е поземлен имот - публична общинска собственост, представляващ водоем с площ 3 364 кв. м.,  с идентификатор 53285.10.7, находящ се в землището на с. Овчеполци, общ. Пазарджик.

Изпълнение: Подготвителните действия по изпълнение на проекта са започнати и към настоящия момент са събрани необходимите документи за изготвяне на концесионен анализ на концесията.

Проект № 14 – Наименование на проекта: Концесия за строителство на воден обект „язовир”, представляващ поземлен имот - публична общинска собственост с идентификатор 53285.32.179, находящ се в землището на с. Овчеполци, общ. Пазарджик. Обектът на концесия е воден обект с начин на трайно ползване „язовир”, представляващ поземлен имот - публична общинска собственост с идентификатор 53285.32.179, площ 81 165 кв. м., разположен в землището на с. Овчеполци, общ. Пазарджик.

Изпълнение: Проектът е изпълнен, като са извършени следните действия: С решение на Кмета на общината № 214/30.01.2023 г. и одобрение от Общински съвет Пазарджик с Решение № 6/26.01.2023 г. е открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесията. С решението е одобрена документацията за концесията и обявлението за откриване на процедурата. Извършени са съответните публикации в Държавен вестник, в Националния концесионен регистър и в сайта на община Пазарджик. Със Заповед № 247/02.02.2023 г. е назначена Комисия за провеждане на откритата процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесията. След приключване на откритата процедура е издадено от Кмета на общината, в качеството му на концедент, Решение № 698/29.03.2023 г. за определяне на класирания на първо място участник „ВОДЕН СВЯТ 2023“ ООД за концесионер, на когото се възлага изпълнение на концесията. В срок до 1 месец от влизане в сила на Решението на Кмета за определяне на концесионер, с „ВОДЕН СВЯТ 2023“ ООД като Концесионер е сключен договор за възлагане на концесията № 317/12.04.2023 г., като датата на влизане в сила на концесионния договор е 12.05.2023 г.

Проект № 15 – Наименование на проекта: Концесия за строителство на Клетка 2 и за управление на Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик.

Изпълнение: Проектът е изпълнен, като са извършени следните действия: С решение на Кмета на общината № 1524/02.08.2022 г. и одобрение от Общински съвет Пазарджик с Решение № 174/29.07.2022 г. е открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесията. С решението е одобрена документацията за концесията и обявлението за откриване на процедурата. Извършени са съответните публикации в „Официален вестник” на Европейския съюз, в Националния концесионен регистър и в сайта на община Пазарджик. Със Заповед № 1532/03.08.2022 г. е назначена Комисия за провеждане на откритата процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесията. След приключване на откритата процедура е издадено от Кмета на общината, в качеството му на концедент, Решение № 2149/24.10.2022 г. за определяне на класирания на първо място участник „Инерком РС” ЕАД за концесионер на Концесията за строителство на Клетка 2 и за управление на Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик. В срок до 30 дни от влизане в сила на Решението на Кмета за определяне на концесионер е сключен договор за възлагане на концесията № 849/28.11.2022 г., като датата на влизане в сила на концесията е 16.01.2023 г.

Проект № 16 – Наименование на проекта: Концесия за строителство и предоставяне на услуга платено паркиране на превозни средства в поземлен имот с идентификатор 55155.505.1050 и начин на трайно ползване: „паркинг”, находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Цар Калоян” (зад МБАЛ „Здраве”).

Изпълнение: Проектът е изпълнен, като са извършени следните действия: С решение на Кмета на общината № 2572/02.12.2022 г. и одобрение от Общински съвет Пазарджик с Решение № 264/24.11.2022 г. е открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесията. С решението е одобрена документацията за концесията и обявлението за откриване на процедурата. Извършени са съответните публикации в Държавен вестник, в Националния концесионен регистър и в сайта на община Пазарджик. Със Заповед № 2589/06.12.2022 г. е назначена Комисия за провеждане на откритата процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесията. След приключване на откритата процедура е издадено от Кмета на общината, в качеството му на концедент, Решение № 226/01.02.2023 г. за определяне на класирания на първо място участник „ОБЕДИНЕНИ ПАРКИНГИ“ ЕООД за концесионер, на когото се възлага изпълнение на концесията. В срок до 1 месец от влизане в сила на Решението на Кмета за определяне на концесионер, с „ОБЕДИНЕНИ ПАРКИНГИ“ ЕООД като Концесионер е сключен договор за възлагане на концесията № 143/15.02.2023 г., като датата на влизане в сила на концесионния договор е 15.03.2023 г.

Проект № 17 – Наименование на проекта: Концесия за строителство и предоставяне на услуга платено паркиране на превозни средства в поземлен имот с идентификатор 55155.503.904 и начин на трайно ползване: "паркинг”, находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Иван Вазов”.

Изпълнение: Предстои да се изготвят концесионни анализи за определяне на прогнозните данни и основните елементи на концесията.

ІІ. Изпълнение на действащите концесионни договори през 2022 година. В изпълнение на чл. 132, ал. 1 от Закона за концесиите, в Националния концесионен регистър е публикувана информация за изпълнението на действащите концесионни договори за предходната 2022 г. по образец, одобрен от Министерски съвет. Въз основа на информацията, която е публикувана в Националния концесионен регистър, на основание чл. 132, ал. 2 от Закона за концесиите, се изготви настоящия годишен отчет относно изпълнението на концесионните договори, действащи през отчетния период (2022 г.), както следва:

1. Концесионен договор № 1586/05.09.2003 г., последно изменен с допълнително споразумение № 2 от 2020 г. с рег. № 678/11.11.2020 г. сключен с Концесионер: „Алексей Бонев” ЕООД, ЕИК: 206152967.

Наименование и предмет на концесията: Предоставяне на особено право на ползване по смисъла на чл.67, ал.1 от ЗОС на обект - публична общинска собственост, представляващ воден обект (рибарник).

Описание на обекта на концесия: Имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000127– воден обект (рибарник), находящ се в землището на с. Крали Марко, местност „Башлъка”. Концесионната територия е територията на поземлен имот № 000127 по КВС на с. Крали Марко с площ 23,434 дка.

Изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение от концесионера: Дължим размер за отчетната година 950,00 лв. без ДДС; Изпълнение на размера -  Пълно изпълнение; Изпълнение в срок – Да, платено на 07.10.2022 г.

Срок на концесията: Начална дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 05/09/2003г.; Крайна дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 05/09/2023г.

Концесионният договор е изтекъл на 05.09.2023 г., като са извършени приемо-предавателни действия по отношение на обекта на концесията от Комисия, назначена със Заповед № 1763/05.09.2023 г. на кмета на Общината. Към датата на прекратяване на договора за концесия – 05.09.2023 г., концесионерът не дължи концесионно възнаграждение и няма неплатени задължения към община Пазарджик.

От датата на предаването 03.10.2023 г., Община Пазарджик – респ. кметство с. Крали Марко, поема отговорността по опазването и поддържането на обекта и снема тази отговорност от „АЛЕКСЕЙ БОНЕВ” ЕООД.

2. Концесионен договор № 1587/05.09.2003 г., последно изменен с допълнително споразумение № 2 от 2020 г. с рег. № 679/11.11.2020 г., сключен с Концесионер: „Алексей Бонев” ЕООД, ЕИК: 206152967.

Наименование и предмет на концесията: Предоставяне на особено право на ползване по смисъла на чл.67, ал.1 от ЗОС на обект - публична общинска собственост, представляващ воден обект (рибарник).

Описание на обекта на концесия: Имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000101 – воден обект /рибарник/, находящ се в землището на с. Крали Марко, местност „Башлъка”. Концесионната територия е територията на поземлен имот № 000101 по КВС на с. Крали Марко с площ 17,451 дка.

Изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение от концесионера: Дължим размер за отчетната година 710,00 лв. без ДДС; Изпълнение на размера -  Пълно изпълнение; Изпълнение в срок – Да, платено на 07.10.2022 г.

Срок на концесията: Начална дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 05/09/2003г.; Крайна дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 05/09/2023г.

Концесионният договор е изтекъл на 05.09.2023 г., като са извършени приемо-предавателни действия по отношение на обекта на концесията от Комисия, назначена със Заповед № 1763/05.09.2023 г. на кмета на Общината. Към датата на прекратяване на договора за концесия – 05.09.2023 г., концесионерът не дължи концесионно възнаграждение и няма неплатени задължения към община Пазарджик.

От датата на предаването 03.10.2023 г., Община Пазарджик – респ. кметство с. Крали Марко, поема отговорността по опазването и поддържането на обекта и снема тази отговорност от „АЛЕКСЕЙ БОНЕВ” ЕООД.

3. Концесионен договор № 830/21.12.2018 г., сключен с Концесионер: Ангел Неделев Ташев.

Наименование: Концесия за предоставяне и управление на услуги: рибовъдство, индивидуален и спортен риболов, туристическа, почивна и спортна дейност, напояване и други свързани с обекта на концесия.

Предмет на концесията: Концесия за услуги по Закона за концесиите от 2018 г.

Обект на концесията: Имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 53285.63.40 – водоем, находящ се в землището на с. Овчеполци. Концесионната територия е територията на поземлен имот с идентификатор 53285.63.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овчеполци с площ 17 436 кв. м.

Срок на концесията: Начална дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 21/12/2018г.; Крайна дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 21/12/2043г.

Изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение от концесионера: Дължим размер за отчетната година 600,00 лв. без ДДС; Изпълнение на размера -  Пълно изпълнение; Изпълнение в срок – Да, платено на 18.01.2022 г.

За текущата концесионна година 2023 г. Концесионерът също е изпълнил в срок паричните си задължения към Концедента, като плащането е на дата 11.01.2023 г.

Изпълнение на инвестиционната програма за отчетната година: Общо договорени инвестиции за срока на концесията: 2 400 лв. без ДДС и 1 600 лв./год. за текущи ремонти и поддръжка на водоема и съоръженията към него. Общо изпълнени инвестиции от началната дата на концесията до края на отчетната година: Няма данни за изпълнението. В срок до 30.01.2021 г. концесионерът не е представил отчет за извършените инвестиционни дейности и за изразходваните средства за техническа поддръжка на водоема.

4. Концесионен договор № 360/11.07.2002 г., сключен с Концесионер: Атанас Иванов Тодев.

Наименование и предмет на концесията: Предоставяне на особено право на ползване по смисъла на чл.67, ал.1 от ЗОС на обект - публична общинска собственост, представляващ воден обект - рибарник.

Обект на концесията: Имот – публична общинска собственост, представляващ воден обект /рибарник/, състоящ се от езеро с площ 135,3 дка и три броя малки басейни /люпилни, съответно с площ 3 240 кв. м., 837 кв. м. и 2 208 кв. м., представляващи част от поземлен имот кад. № 000081 по плана за земеразделяне на с. Мокрище, местност „Черни могили”. Концесионната територия е територията на езеро с площ 135,3 дка и три броя малки басейни/люпилни, съответно с площ 3 240кв. м., 837 кв. м. и 2 208 кв. м.

Срок на концесията: Начална дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 11/07/2002г.; Крайна дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 11/07/2022г. Към настоящия момент концесията е с изтекъл срок на договора.

Изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение от концесионера: Дължим размер за отчетната година - не; Дължими суми от предходни години – да, в размер 10 480 лв. с ДДС; Платени суми за предходни години – да, платени на 05.01.2022г. частично 4 000 лв. с ДДС и на 13.06.2022г. частично 4 500 лв. с ДДС.

Към настоящия момент Концесионерът има неизплатени концесионни възнаграждения в размер 1 980 лв. с ДДС.

5. КОНЦЕСИОНЕР: „БРОКС” ООД; ЕИК: 822104543

Наименование: Дейности по поддържане чистотата и третиране на битовите отпадъци на град Пазарджик и селата Ивайло, Мокрище и Главиница.

Предмет на концесията: Концесия за услуги

Срок на концесията: Начална дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 01/02/2004г.; Крайна дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор и сключените допълнителни споразумения към него: 01/02/2024г.

Изпълнение през отчетния период на услугите, включени в предмета на концесията - приложимо за концесията.

Услуга, дължима за отчетната година: Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от териториите на град Пазарджик и селата Ивайло, Мокрище и Главиница в Регионално депо за неопасни отпадъци – Пазарджик, клетка І в землището на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик

Услуга, дължима за отчетната година: Поддържане на депото за твърди битови отпадъци в землището на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик

Услуга, дължима за отчетната година: Почистване чрез метене на площ от 101 650 дка годишно, включваща улични платна, тротоари, площади, пешеходни и велосипедни алеи, и други територии на населените места град Пазарджик и селата Ивайло, Мокрище и Главиница

Услуга, дължима за отчетната година: Почистване чрез миене на площ от 2 482 дка годишно и оросяване сезонно на 24 000 дка улици, тротоари, площади, пешеходни и велосипедни алеи, и други територии на населените места град Пазарджик и селата Ивайло, Мокрище и Главиница

Изпълнение на услугите в договорения обем, договорените условия, договореното качество и цена: да

Изпълнение на задължението за концесионно плащане от концедента: Приложимо за отчетния период - да; Дължим размер за отчетната година 5 473 399,06 лв. с ДДС; Изпълнение на размера частично - 4 653 689,04 лв. с ДДС.(Дължимият остатък в размер на 819710,02 лв. е платен през 2023 г.); Изпълнение в срок: Да; Дължими суми от предходни години – да за 2021 г. 825 774,18 лв. с ДДС; Платени суми за предходни години – да за 2021 г. 825 774,18 лв. с ДДС.

6. Концесионен договор № 771/21.07.2011 г., сключен с Концесионер: „ЕКО ХИДРО-90” ООД, ЕИК: 112580619.

Наименование: Управление и поддържане със средства, осигурени от концесионера и на негов риск на обекта на концесия, срещу правото на концесионера да експлоатира обекта на концесия, предоставяйки на населението услугата напояване на обработваеми селскостопански площи в землището на селото, както и предлагайки възможност за активен отдих и спорт на гражданите.

Предмет на концесията: Концесия за услуга по Закона за концесиите от 2006 г.(отм.)

Обект на концесията: Поземлен имот – публична общинска собственост с № 000001 по КВС на с. Овчеполци, с начин на трайно ползване – язовир. Концесионната територия е територията на поземлен имот № 000001 по КВС на с. Овчеполци с площ 144,289 дка, ведно с преместваеми обекти и съоръжения, поставени върху имота, необходими за здравното и санитарно-хигиенно обслужване, за отдих на обслужващия персонал, за съхранение на необходимите материали и други.

Срок на концесията: Начална дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 21/09/2011г.; Крайна дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор и сключените допълнителни споразумения към него: 21/09/2041г.

Изпълнение през отчетния период на услугите, включени в предмета на концесията - приложимо за концесията:

Услуга, дължима за отчетната година: Напояване на обработваеми селскостопански площи

Услуга, дължима за отчетната година: Спортно-развлекателни услуги и спортен риболов

Изпълнение на услугите при договорените условия и ред и договореното качество: да

Изпълнение на задължението за плащане на концесионно възнаграждение от концесионера: Приложимо за отчетния период; Дължим размер за отчетната година - 2 600,00 лв. без ДДС; Изпълнение в срок - Не, платено на 19.08.2022г.; Изпълнение на размера - Пълно изпълнение; Дължими суми от предходни години – Не.

За текущата концесионна година 2023 г. Концесионерът е изпълнил в срок паричните си задължения към Концедента, като плащането е на дата 09.06.2023 г.

7. Концесионен договор № 616/06.06.2016 г., сключен с Концесионер: „ЕКО ХИДРО-90” ООД, ЕИК: 112580619.

Наименование: Управление и поддържане със средства, осигурени от концесионера и на негов риск на обекта на концесия, срещу правото на концесионера да експлоатира обекта на концесия в собствена полза, чрез отглеждане на риба/развъждане на риба, зарибителен материал и/или други аквакултури, както и получената по съответна технология продукция от тях, организиране на любителски и спортен риболов, предоставяне на спортно-туристически услуги и отдих.

Предмет на концесията: Концесия за услуга по Закона за концесиите от 2006 г. (отм.)

Обект на концесията: Поземлен имот – частна общинска собственост с № 000054 по КВС на с. Овчеполци, с начин на трайно ползване – водоем. Концесионната територия е територията на поземлен имот № 000054 по КВС на с. Овчеполци с площ 12,591 дка.

Срок на концесията: 240 месеца. Начална дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 06/08/2016г.; Крайна дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 06/08/2036г.

Изпълнение през отчетния период на услугите, включени в предмета на концесията - приложимо за концесията:

Услуга, дължима за отчетната година: Спортно-развлекателни услуги и риболов; Изпълнение на услугата при договорените условия и ред – Да; Изпълнение на услугата при договореното качество – Да;

Изпълнение на инвестиционната програма: Общо договорени инвестиции за срока на концесията - 28 400,00 лв. без ДДС; Общо изпълнени инвестиции от началната дата на концесията до края на отчетната година - Не е представен отчет за реализираните инвестиции.

Изпълнение на задължението за плащане на концесионно възнаграждение от концесионера - Приложимо за отчетния период; Дължим размер за отчетната година 280,00 лв. без ДДС; Изпълнение в срок - не, платено е на 19.08.2022г. Изпълнение на размера - Пълно изпълнение.

За текущата концесионна година 2023 г. Концесионерът също е изпълнил в срок паричните си задължения към Концедента, като плащането е на дата 09.06.2023 г.

8. Концесионен договор № 801/26.07.2017 г., сключен с Концесионер: „ИРОН” ООД, ЕИК: 112529279.

Наименование: Управление и поддържане на услуга: отдаване под наем на паркоместа и обособяване на територията на концесията като зелен паркинг.

Предмет на концесията: Концесия за услуга по Закона за концесиите от 2006г.(отм.)

Обект на концесията: Поземлен имот – публична общинска собственост с идентификатор 55155.501.1512. Концесионната площ се формира от площта на поземлен имот с идентификатор 55155.501.1512, която е 1 381 кв. м.

Срок на концесията: 420 месеца. Начална дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 26/09/2017г.; Крайна дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 26/09/2052г.

Изпълнение през отчетния период на услугите, включени в предмета на концесията: Приложимо за концесията

Услуга, дължима за отчетната година: отдаване под наем на паркоместа; Изпълнение на услугата в договорения обем – да; Изпълнение на услугата при договорените условия и ред – не.

Изпълнение на инвестиционната програма за отчетната година: Общо договорени инвестиции за срока на концесията - 34 000 лв. без ДДС; Общо изпълнени инвестиции от началната дата на концесията до края на отчетната година - Няма данни поради липса на отчет; Концесионерът не е изпълнил задължението си да представи в срок до 31 март 2021г. отчетен доклад за изпълнение на задължителната инвестиционна програма.

Изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение от концесионера: Приложимо за отчетния период; Дължим размер за отчетната година - 1 200 лв. без ДДС; Изпълнение в срок - не, платено на 21.12.2022г. Изпълнение на размера - пълно изпълнение.

За текущата концесионна година 2023 г. Концесионерът е изпълнил в срок паричните си задължения към Концедента, като плащането е на дата 19.06.2023 г.

9. Концесионен договор № 67/31.01.2002 г., сключен с Концесионер: Георги Тодоров Киферов.

Наименование и предмет на концесията: Предоставяне на особено право на ползване по смисъла на чл.67, ал.1 от ЗОС (отм., ДВ, бр. 35 от 2006 г., в сила от 1 юли 2006 г.) на обект - публична общинска собственост, представляващ водоем.

Обект на концесията: Имот – публична общинска собственост, представляващ водоем с № 000070 по плана за земеразделяне на с. Овчеполци. Концесионната територия е територията на поземлен имот № 000070 по КВС на с. Овчеполци с площ 14,234 дка.

Срок на концесията, без предвидените удължавания: 240 месеца. Предвидени в концесионния договор удължавания на срока на концесията – Да; Начална дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 31/01/2002; Крайна дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 31/01/2022г. Към момента концесионния договор е с изтекъл срок.

Изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение от концесионера: Приложимо за отчетния период; Дължим размер за отчетната година - 504,00 лв. без ДДС; Изпълнение на размера – Да; Изпълнение в срок – да, платени на 26/11/2021г.

10. Концесионен договор № 713/30.09.2002 г., сключен с Концесионер: Георги Тодоров Киферов.

Наименование и предмет на концесията: Предоставяне на особено право на ползване по смисъла на чл.67, ал.1 от ЗОС (отм., ДВ, бр. 35 от 2006 г., в сила от 1 юли 2006 г.) на обект - публична общинска собственост, представляващ водоем.

Обект на концесията: Имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000067 – водоем, Х-та категория, находящ се в землището на с. Овчеполци. Концесионната територия е територията на поземлен имот № 000067 по КВС на с. Овчеполци с площ 3,567 дка.

Срок на концесията, без предвидените удължавания: 120 месеца. Предвидени в концесионния договор удължавания на срока на концесията – Да; Начална дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 30/09/2002; Крайна дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 30/09/2022.

Изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение от концесионера: Приложимо за отчетния период. Дължим размер за отчетната година - 225,00 лв. без ДДС; Изпълнение на размера - Пълно изпълнение; Изпълнение в срок – да, платено на 06.01.2022г.; Дължими суми от предходни години – не;

Изпълнение на задължения за лихви, вкл. от предходни години: Дължими суми за отчетната година – не; Дължими суми за предходни години – да, платени на 06.01.2022 г. лихви 28,56 лв. за забавено плащане на ГКВ 2020 г. и 2021 г.

11. Концесионен договор № 1309/14.10.2014 г., сключен с Концесионер „БРИЛЯНТ 2020” ЕООД, ЕИК: 205754522.

Наименование: Управление и поддържане на обекта на концесия – сграда за обществено хранене, на риск на концесионера, като възнаграждението се състои в правото на концесионера да експлоатира обекта на концесия.

Предмет на концесията: Концесия за услуга по Закона за концесиите от 2006г. (отм.)

Обект на концесията: Сграда със застроена площ 728 кв. м., брой етажи: 1, предназначение – сграда за обществено хранене, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.508.2, ведно с концесионната площ от 2 286 кв. м.

Срок на концесията, без предвидените удължавания: 300 месеца; Предвидени в концесионния договор удължавания на срока на концесията – Да, до 100 месеца; Начална дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 14/12/2014; Крайна дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 14/12/2039

Изпълнение през отчетния период на услугите, включени в предмета на концесията: Приложимо за концесията

Услуга, дължима за отчетната година: Обществено хранене, изготвяне и предлагане на собствено кулинарно производство. Изпълнение на услугата в договорения обем – Да; Изпълнение на услугата при договорените условия и ред – Да; Изпълнение на услугата при договореното качество – Да.

Услуга, дължима за отчетната година: Развлекателни услуги. Изпълнение на услугата в договорения обем – Да; Изпълнение на услугата при договорените условия и ред – Да; Изпълнение на услугата при договореното качество – Да.

Изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение от концесионера: Приложимо за отчетния период. Дължим размер за отчетната година - 11 500 лв. без ДДС; Изпълнение в срок: - Не, платено ½ от ГКВ на 23/05/2022г. и ½ от ГКВ на 22/12/2022г. Изпълнение на размера - Пълно изпълнение.

Изпълнение на инвестиционната програма за отчетната година: Приложимо за отчетния период, който съгласно договора е 2020-2024г.; Договорен размер: 50 000 лв. без ДДС за петте години; Срок за изпълнение съгласно договора: 14/12/2024; Инвестициите следва да се извършат през периода 2020-2024г., и да се отчетат до 14/01/2025. За първите пет години от началото на концесията 2014г.-2019г. не е представен отчет за изпълнението им в срок до 14.01.2020; Общо договорени инвестиции за срока на концесията 500 000 лв. без ДДС; Общо изпълнени инвестиции от началната дата на концесията до края на отчетната година – Няма данни.

12. Концесионен договор № 185/15.03.2018 г., сключен с Концесионер „ЛОС САНТОС ГРУП” ООД, ЕИК: 112644737.

Наименование: Изграждане, управление и поддържане на обект „Спортни съоръжения – тенис кортове 7 броя и игрище за мини футбол 1 брой”

Предмет на концесията: Концесия за услуга по Закона за концесиите от 2006г. (отм.)

Обект на концесията: Обектът на концесия е поземлен имот – публична общинска собственост с площ 5 484 кв. м., върху който са обособени спортни съоръжения – тенис кортове 6 броя. Концесионната територия е територията на поземления имот, върху който са разположени спортните съоръжения и представлява площ от 5 484 кв. м.

Срок на концесията, без предвидените удължавания: 360 месеца. Предвидени в концесионния договор удължавания на срока на концесията – Не; Начална дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 15/05/2018; Крайна дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 15/05/2048

Изпълнение през отчетния период на услугите, включени в предмета на концесията: Приложимо за концесията.

Услуга, дължима за отчетната година - Предоставяне под наем на спортните съоръжения – тенис кортове; Изпълнение на услугата в договорения обем – Да; Изпълнение на услугата при договорените условия и ред – Да; Изпълнение на услугата при договореното качество – Да.

Изпълнение на инвестиционната програма за отчетната година: Общо инвестираните в обекта на концесия финансови средства от началната дата до момента е 274 367,57 лв. без ДДС, като инвестициите са отчетени пред концедента. Размерът на инвестициите за осъществяване на концесията, който е определен с договора, е 208 100 лв. без ДДС.

На концесионера е дадено предписание да представи в писмен вид инвестиционното си предложение за неизпълнената част от инвестиционната програма, по отношение на двата асфалтови корта, територията на волейболното игрище и завършване на дейностите по подмяна на осветлението на комплекса. Задължително да се посочи и нов график за изпълнение на оставащите инвестиционни проекти.

Изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение от концесионера: приложимо за отчетния период. Дължим размер за отчетната година: 3489,45 лв. с ДДС ; Изпълнение на размера - Пълно изпълнение; Изпълнение в срок: Не – платено е ½ от ГКВ на 11/05/2022г. и ½ от ГКВ на 22/12/2022г.; Дължими суми от предходни години: Не;

Изпълнение на задължения за лихви, вкл. от предходни години Дължими суми за отчетната година: Да –  118,73 лв.; Платени суми за отчетната година: Пълно изпълнение.

13. Концесионен договор № 722/26.09.2006 г., сключен с Концесионер „МАРИАН-88” ЕООД, ЕИК: 112651330.

Наименование и предмет на концесията: Предоставяне на особено право на ползване по смисъла на чл.67, ал.1 от ЗОС (отм., ДВ, бр. 35 от 2006 г., в сила от 1 юли 2006 г.) на обект - публична общинска собственост, представляващ водоем.

Обект на концесията: Имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот № 123001 по КВС на с. Звъничево, местност „Алчака”, с начин на трайно ползване: воден обект – рибарник /блато/. Концесионната територия е територията на поземлен имот № 123001 по КВС на с. Звъничево с площ 54,240 дка.

Срок на концесията без предвидените удължавания: 120 месеца; Предвидени в концесионния договор удължавания на срока на концесията – Да; Начална дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 26/09/2006; Крайна дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 26/09/2026.

Изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение от концесионера: Приложимо за отчетния период; Дължим размер за отчетната година - 1795,26 лв. без ДДС; Изпълнение в срок - не, платено е на 26.01.2023г. Изпълнение на размера - Пълно изпълнение.

Изпълнение на задължения за лихви, вкл. от предходни години Дължими суми за отчетната година:  Да –  53,58 лв.; Платени суми за отчетната година: Пълно изпълнение.

14. Концесионен договор № 410/22.04.2009 г., сключен с Концесионер МБАЛ „ХИГИЯ” АД, ЕИК: 112052721.

Наименование: Управление и поддържане на обекта на концесия срещу правото на концесионера да експлоатира обекта, предлагайки услугата – паркиране на МПС.

Предмет на концесията: Концесия за услуга по Закона за концесиите от 2006г. (отм.)

Обект на концесията: Поземлен имот – публична общинска собственост, представляващ УПИ ІV- паркинг, находящ се в кв. 359 по плана на гр. Пазарджик. Концесионната територия е поземлен имот с площ 329 кв. м.

Срок на концесията, без предвидените удължавания: 180 месеца; Предвидени в концесионния договор удължавания на срока на концесията – Не; Начална дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 22/04/2009; Крайна дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 22/04/2024.

Изпълнение през отчетния период на услугите, включени в предмета на концесията:

Услуга, дължима за отчетната година - Паркиране на МПС; Изпълнение на услугата в договорения обем – Да; Изпълнение на услугата при договорените условия и ред – Да; Изпълнение на услугата при договореното качество – Да.

Услуга, дължима за отчетната година като съпътстваща дейност – предлагане на рекламни услуги чрез поставените на концесионната територия два билборда; Изпълнение на услугата в договорения обем – Да; Изпълнение на услугата при договорените условия и ред – Да; Изпълнение на услугата при договореното качество – Да.

Изпълнение на инвестиционната програма за отчетната година: Не е приложимо за отчетния период. Инвестициите по договора са реализирани и отчетени през 2017 г., като общо договорени инвестиции за срока на концесията - 52 334  лв. без ДДС; Общо изпълнени инвестиции от началната дата на концесията до края на отчетната година 55 854,36  лв. без ДДС.

Изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение от концесионера: Приложимо за отчетния период. Дължим размер за отчетната година - 3 906,47 лв. без ДДС; Изпълнение в срок - Да, платено на 23.12.2022г. ; Изпълнение на размера - Пълно изпълнение.

15. Концесионен договор № 23/11.01.2010 г., сключен с Концесионер „Медиаконтакт Аутдор” ЕООД; ЕИК:200687660

Наименование: Предоставяне на концесия върху обекти – публична общинска собственост, представляващи 16 броя терени за автобусни спирки, находящи се в гр. Пазарджик, съгласно транспортната схема на града, с обща концесионна площ 201 кв.м.

Предмет на концесията: Концесия за услуга по Закона за концесиите от 2006г. (отм.)

Обект на концесията: Обектите на концесия са 16 броя терени за автобусни спирки, находящи се в гр. Пазарджик, съгласно транспортната схема на града, с обща концесионна площ 201 кв. м., подробно описани в чл.6 от Договора. Спирките са разположени върху части от поземлени имоти – публична общинска собственост, които формират общата площ на концесионната територия – 201 кв. м.

Срок на концесията, без предвидените удължавания: 180 месеца. Предвидени в концесионния договор удължавания на срока на концесията – Не; Начална дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 11/02/2010; Крайна дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 11/02/2025.

Услуга, дължима за отчетната година: Управление и поддържане на обектите срещу правото на концесионера да експлоатира обектите, предлагайки рекламни услуги. Изпълнение на услугата в договорения обем – Няма данни; Изпълнение на услугата при договорените условия и ред – Няма данни.

Изпълнение на инвестиционната програма за отчетната година: Не е приложимо за отчетния период. Общо договорени инвестиции за срока на концесията - 223 500 лв.с ДДС; Общо изпълнени инвестиции от началната дата на концесията до края на отчетната година – Няма данни, тъй като концесионерът не е представил отчет за реализиране на Инвестиционната си програма и за общо изпълнените инвестиции.

Изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение от концесионера: Приложимо за отчетния период; Дължим размер за отчетната година - 2119,93 лв. без ДДС; Изпълнение на размера - Пълно изпълнение; Изпълнение в срок – да, платено на 23.12.2022г.; Дължими суми от предходни години – Да, 5 087,83 лв. с ДДС, което е ГКВ за 2016г. и 2017г.; Платени суми за предходни години – Да, ГКВ за 2020 г. 2543,92 лв. с ДДС, платено на 26/04/2022 г. и ГКВ за 2021 г. 2543,92 лв. с ДДС, платено на 20/09/2022

Изпълнение на задължения за лихви, вкл. от предходни години: Дължими суми за отчетната година - не; Дължими суми за предходни години – Да, 185.84 лв. за забава на ГКВ за 2021г.; Платени суми за предходни години: Пълно изпълнение – 20/09/2022.

16. Концесионен договор № 935/26.06.2015 г., сключен с Концесионер „ОРИОН АГРОИНВЕСТ” ЕАД, ЕИК: 202960816.

Наименование: Управление и поддържане със средства, осигурени от концесионера и на негов риск на обекта на концесия, срещу правото на концесионера да експлоатира обекта на концесия в собствена полза, чрез отглеждане на риба/развъждане на риба, зарибителен материал и/или други аквакултури, както и получената по съответна технология продукция от тях, организиране на любителски и спортен риболов, предоставяне на спортно-туристически услуги и отдих.

Предмет на концесията: Концесия за услуга по Закона за концесиите от 2006г. (отм.)

Обект на концесията: Поземлен имот – публична общинска собственост с № 000010 по КВС на с. Априлци, местност „Сакарджа”, с начин на трайно ползване – язовир; Концесионната територия е територията на поземлен имот № 000010 по КВС на с. Априлци, с площ 49,083 дка.

Изпълнение през отчетния период на услугите, включени в предмета на концесията: Приложимо за концесията.

Услуга, дължима за отчетната година: Спортно-развлекателни услуги и риболов. Изпълнение на услугата в договорения обем - Не е приложимо; Изпълнение на услугата при договорените условия и ред – няма отчетени данни; Изпълнение на услугата при договореното качество – няма отчетени данни.

Изпълнение на инвестиционната програма за отчетната година: Не е приложимо за отчетния период; Общо договорени инвестиции за срока на концесията - 22 000,00 лв. без ДДС; Общо изпълнени инвестиции от началната дата на концесията до края на отчетната година - Не е представен отчет за реализираните инвестиции, въпреки писменото уведомяване на концесионера за изпълнение на задълженията му по договора.

Изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение от концесионера: Приложимо за отчетния период. Дължим размер за отчетната година - 1 900,00 лв. без ДДС; Изпълнение на размера – не; Изпълнение в срок – не; Дължими суми от предходни години – да, дължи за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.; Платени суми за предходни години – не.

Изпълнение на задължения за лихви, вкл. от предходни години: Дължими суми за отчетната година – Да; Дължими суми за предходни години – Да за 2019 г., 2020 г., 2021 г.; Платени суми за предходни години – не.

Срок на концесията, без предвидените удължавания: 240 месеца; Предвидени в концесионния договор удължавания на срока на концесията – Не; Начална дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 23/08/2015; Крайна дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 23/08/2035.

С Решение № 209/29.09.2022 г., взето с Протокол № 11 на Общински съвет – Пазарджик договор за концесия № 935/23.06.2015 г. е предсрочно прекратен от страна на концедента, считано от 01.10.2022 г., поради пълно неизпълнение на задълженията на концесионера и невнасяне на годишно концесионно възнаграждение за четири години. Относно дължимите суми е изпратена до концесионера покана за доброволно изпълнение, като концесионерът не е заплатил в указания в поканата срок дължимите суми – 9 120 лв. и лихви в размер 1 311,62 лв. Предстои процедура по събиране на задълженията по съдебен ред.

17. Концесионен договор № 435/06.08.2002 г., сключен с Концесионер Петър Николов Шарков. С Решение № 178/29.07.2022 г. на Общински съвет – Пазарджик е заменен концесионера по договора с правоприемник „КОННА БАЗА ШАРКОВ” ЕООД  и е удължен срока на договора с 80 месеца /6 календарни години и 8 месеца/.

Наименование: Извършване на спортно – състезателна и търговска дейност върху имот- публична общинска собственост, представляващ спортен терен /конно-спортна база/.

Предмет на концесията: Концесия с предмет особено право на ползване върху обект публична общинска собственост по глава осма от Закона за общинската собственост (отм., ДВ, бр. 35 от 2006 г., в сила от 1 юли 2006 г.)

Обект на концесията: Имот – публична общинска собственост, представляващ спортен терен /конно - спортна база/ в кв. 36 по плана на с. Ивайло. Концесионната площ включва 51 148 кв. м. в регулация и 3 971 кв. м. извън регулация.

Срок на концесията, без предвидените удължавания: 240 месеца. Предвидени в концесионния договор удължавания на срока на концесията – Да; Начална дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 06/08/2002; Крайна дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор и след сключване на допълнителното споразумение: 06/04/2029.

Изпълнение на инвестиционната програма за отчетната година: Не е приложимо за отчетния период. Общо договорени инвестиции за срока на концесията - 15 000,00 лв. без ДДС; Общо изпълнени инвестиции от началната дата на концесията до края на отчетната година 27 691,66 лв. без ДДС.

Изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение от концесионера:  Приложимо за отчетния период. Дължим размер за отчетната година - 600,00 лв. без ДДС; Изпълнение в срок - Да, платено на 29.09.2022г.; Изпълнение на размера - Пълно изпълнение.

18. Концесионен договор № 68/27.01.2012 г., сключен с Концесионер „Паркинги и Гаражи 2011” ЕООД; ЕИК: 201546778.

Наименование: Управление и поддържане със средства, осигурени от концесионера и на негов риск, на обекта на концесия, срещу правото на концесионера да експлоатира обекта на концесия, предлагайки услугата – кратковременен престой /паркиране/ на МПС в границите на обекта.

Предмет на концесията: Концесия за услуга по Закона за концесиите от 2006г. (отм.)

Обект на концесията: Обектът на концесия се индивидуализира, както следва:

- с площ 1420 кв. м., представляваща поземлен имот с идентификатор 55155.503.821 и части от улица с идентификатор 55155.503.9538, съгласно скица № 393/23.07.2010 г., издадена от дирекция «Архитектура» при община Пазарджик.;

- с местонахождението – гр. Пазарджик, ПК 4400, ул.”Константин Величков”.

Изпълнение през отчетния период на услугите, включени в предмета на концесията: Приложимо за концесията.

Услуга, дължима за отчетната година – кратковременен престой /паркиране/ на МПС в границите на обекта. Изпълнение на услугата в договорения обем – Да; Изпълнение на услугата при договорените условия и ред – Да; Изпълнение на услугата при договореното качество – Да.

Изпълнение на инвестиционната програма за отчетната година: Общо договорени инвестиции за срока на концесията: 145 300 лв. без ДДС; Общо изпълнени инвестиции от началната дата на концесията до края на отчетната година: 146 003.80 лв. без ДДС.

Изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение от концесионера: Приложимо за отчетния период; Дължим размер за отчетната година - 600 лв. без ДДС на месец; Изпълнение на размера - Пълно изпълнение; Изпълнение в срок – Да.

Срок на концесията, без предвидените удължавания: 120 месеца. Предвидени в концесионния договор удължавания на срока на концесията – Не; Начална дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 27/03/2012; Крайна дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 27/03/2022.

Съгласно Решение № 55/24.03.2022 г. на Общински съвет – Пазарджик Концесионерът „Паркинги и гаражи 2011” ЕООД продължава изпълнението на задълженията си по договора, свързани със стопанисването, поддръжката и ползването на обекта на концесия, представляващ поземлен имот – публична общинска собственост с идентификатор 55155.503.821, с адрес гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков”, с площ 1 194 кв. м., начин на трайно ползване „паркинг”, за срок, считано от 28.03.2022 г. до приключване на процедурата за определяне на нов концесионер и влизане в сила на концесионен договор със спечелилия участник. След приключване на процедурата за избор на концесионер е сключен нов договор № 700/21.07.2023 г. за стопанисване на паркинг съоръжението. Предприети са действия от страна на Община Пазарджик в изпълнение на чл. 153 от Закона за концесиите за приемане на обекта на концесия от досегашния концесионер „Паркинги и гаражи 2011” ЕООД.

19. Концесионен договор № 851/28.09.2010 г., сключен с Концесионер „Райкомерс Конструкшън” ЕАД, ЕИК: 131458468.

Наименование: Управление и поддържане със средства осигурени от концесионера и на негов риск, на обекта на концесия, предлагайки възможност за активен спорт на гражданите на общината в здравословна среда.

Предмет на концесията: Концесия за услуга по Закона за концесиите от 2006г. (отм.)

Обект на концесията: Индивидуализира се с площта от 21,740 дка и представлява поземлен имот № 001027 по КВС на землището на с. Паталеница, ЕКАТТЕ 55556, ведно с построената в него сграда с площ 112 кв. м.

Срок на концесията, без предвидените удължавания: 300 месеца; Предвидени в концесионния договор удължавания на срока на концесията – Не; Начална дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 28/10/2010; Крайна дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 28/10/2035.

Изпълнение през отчетния период на услугите, включени в предмета на концесията: Приложимо за концесията.

Услуга, дължима за отчетната година: Услуга, свързана с провеждане на спортно-тренировъчна и състезателна дейност. Изпълнение на услугата в договорения обем – Да; Изпълнение на услугата при договорените условия и ред – Да; Изпълнение на услугата при договореното качество – Да.

Услуга, дължима за отчетната година: Спортно – развлекателни услуги. Изпълнение на услугата в договорения обем – Да; Изпълнение на услугата при договорените условия и ред – Да; Изпълнение на услугата при договореното качество – Да;

Изпълнение на инвестиционната програма за отчетната година: Общо договорени инвестиции за срока на концесията - 809 200 лв. без ДДС; Общо изпълнени инвестиции от началната дата на концесията до края на отчетната година – 868 675,40 лв. без ДДС. Концесионерът е представил с вх. № 18-00-2010/30.12.2022 г. подробен отчет за изпълнените инвестиционни дейности по инвестиционната му програма.

Изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение от концесионера: Приложимо за отчетния период. Дължим размер за отчетната година - 1 667,20 лв. без ДДС; Изпълнение в срок - Да, платено е на 18.10.2022г.; Изпълнение на размера - Пълно изпълнение.

20. Концесионен договор № 1374/27.10.2015 г. и анекс към него № 1221/08.11.2016 г., сключен с Концесионер „ФАЗАН 2012” ЕООД, ЕИК: 202161409.

Наименование: Управление и поддържане със средства, осигурени от концесионера и на негов риск на обекта на концесия, срещу правото на концесионера да експлоатира обекта на концесия в собствена полза, чрез отглеждане на риба/ развъждане на риба, зарибителен материал и/ или други аквакултури, както и получената по съответна технология продукция от тях, организиране на любителски и спортен риболов, предоставяне на спортно- туристически услуги и отдих.

Предмет на концесията: Концесия за услуга по Закона за концесиите от 2006г. (отм.)

Обект на концесията: Поземлен имот – публична общинска собственост с № 000491 по КВС на с. Звъничево, местност „Алчака”, с начин на трайно ползване – изкуствена водна площ; Концесионната територия е територията на поземлен имот № 000491 по КВС на с. Звъничево, с площ 226,796 дка.

Срок на концесията, без предвидените удължавания: 240 месеца. Предвидени в концесионния договор удължавания на срока на концесията – Не; Начална дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 27/12/2015; Крайна дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 27/12/2035.

Изпълнение през отчетния период на услугите, включени в предмета на концесията: Приложимо за концесията.

Услуга, дължима за отчетната година: Спортно-развлекателни услуги и риболов. Изпълнение на услугата в договорения обем - Не е приложимо; Изпълнение на услугата при договорените условия и ред – Да; Изпълнение на услугата при договореното качество – Да.

Изпълнение на инвестиционната програма за отчетната година: Не е приложимо за отчетния период; Общо договорени инвестиции за срока на концесията - 6 000,00 лв. без ДДС; Общо изпълнени инвестиции от началната дата на концесията до края на отчетната година – 6 000,00 лв. без ДДС, като за реализираните инвестиции е представен отчет.

Изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение от концесионера: Приложимо за отчетния период; Дължим размер за отчетната година - 1 825,00 лв. без ДДС; Изпълнение на размера - Пълно изпълнение; Изпълнение в срок – Да, платено на 30.12.2022г.; Дължими суми за предходни години – Не.

21. Концесионен договор № 67/12.02.2021 г. сключен с Концесионер СТОЯН ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ.

Наименование: „Стопанисване, техническа експлоатация, текущо поддържане и ремонт на водоем и свързаните с него съоръжения, находящ се в землището на с. Овчеполци, местност „Реката”.

Предмет на концесията: Концесия за ползване по Закона за концесиите от 2018 г. Концесията включва стопанисване и техническа експлоатация, текущо поддържане и ремонт на водоема и свързаните с него съоръжения.

Обект на концесията: Имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 53285.83.7  – водоем, находящ се в землището на с. Овчеполци, местност Реката, с площ 36 755 кв. м.

Срок на концесията, без предвидените удължавания: 240 месеца. Предвидени в концесионния договор удължавания на срока на концесията: Да – 80 месеца. Начална дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 12/02/2021; Крайна дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: 12/10/2047

Изпълнение на стопанските дейности, включени в предмета на концесията: Приложимо за концесията; Изпълнение на стопанска дейност: рибовъдство. Изпълнение на дейността в договорения обем: Не е приложимо; Изпълнение на дейността при договорените условия и ред: Да; Изпълнение на дейността при договореното качество: Не е приложимо.

Изпълнение на инвестиционната програма за отчетната година: Приложимо за отчетния период. Договорен размер: 1000,00  лв. без ДДС; Срок за изпълнение съгласно договора: 12/02/2022; Изпълнение в договорения срок: Концесионерът следва да представи отчет за извършените инвестиционни дейности в срок до 01/07/2022 г. До момента концесионерът не е представил отчет за изпълнение на инвестиционната си програма. Общо договорени инвестиции за срока на концесията: 20 000 лв. без ДДС; Общо изпълнени инвестиции от началната дата на концесията до края на отчетната година: не са отчетени.

Изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение от концесионера: приложимо за отчетния период; Дължим размер за отчетната година – 1000 лв. без ДДС; Изпълнение на размера – пълно изпълнение; Изпълнение в срок – да, платено е на 01/03/2022.

Изпълнение на задължения за лихви, вкл. от предходни години: Не е приложимо.

22. Концесионен договор № 390/14.06.2021 г. сключен с Концесионер „ТЕНИС ЗА ПАЗАРДЖИК” ООД, ЕИК: 206506832.

Наименование: Концесия за строителство на спортен комплекс за тенис на корт „Писковец”

Предмет на концесията: Концесия за строителство по Закона за концесиите от 2018 г.

Обект на концесията: Поземлен имот с идентификатор 55155.505.985 с площ: 11 742 кв.м. Поземлен имот с идентификатор 55155.28.9 с площ: 23 107 кв.м., съществуващите сгради, които попадат върху поземлените имоти, спортни съоръжения, разположени върху концесионната територия, както следва: Спортна площадка 80/40 м., с два броя клейкорта за тенис с настилка шамот, с бетонни трибуни два броя с 4 реда места за сядане, но без седалки; Спортна площадка 80/20 м., с два броя клейкорта за тенис с настилка шамот; Спортна площадка 100/40 м., с четири броя клейкорта за тенис с настилка шамот; Спортна площадка 60/40 м., с три твърди корта за тенис с грийн сет настилка; Тренировъчна стена от замонолитени панели с височина 3,20 м. и дължина 50 м.;  Новопостроените сгради и съоръжения, съгласно задължителната инвестиционна програма от офертата на участника, определен за концесионер, както и всички приращения и подобрения върху обекта на концесия и концесионната територия, извършени от Концесионера с негови средства за срока на концесията.

Срок на концесията, без предвидените удължавания: 420 месеца; Предвидени в концесионния договор удължавания на срока на концесията: Да - 140 месеца – в случаите на нарушен икономически баланс на концесията. Начална дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: [14/06/2021] Крайна дата на концесията, определена в съответствие с концесионния договор: [14/06/2056]

Изпълнение през отчетния период на услугите, включени в предмета на концесията: Почасово или с месечни карти ползване на тенис кортове; Масов детски тенис; лагери и тенис ваканции; школа „Високо спортно майсторство”; Фитнес услуги; Туристически услуги от хотелска и ресторантска дейност;

Изпълнение на услугите в договорения обем: Не, тъй като само част от тенис кортовете са в експлоатационна годност и спортният комплекс предстои да бъде цялостно изграден и оборудван.

Изпълнение на инвестиционната програма за отчетната година: приложимо за отчетния период; Първата инвестиционна година е периода между датата на влизане на Договора за концесия в сила и края на календарната година, следваща годината на влизане в сила, т.е от 14/06/2021 до 31/12/2022. Размерът на инвестициите по Инвестиционната програма за строителство е 1 672 500 лв. без ДДС; Размерът на инвестициите по Инвестиционна програма за поддържане на обекта на концесия е 391 000 лв. без ДДС за целия срок на концесията. Размерът на инвестициите за 1-та година е 186 500 лв. без ДДС – Концесионерът не е представил отчет за изпълнение на дейностите за първата инвестиционна година.

Изпълнение на задължението за концесионно възнаграждение от концесионера: Не е приложимо за отчетния период – За първите 4 (четири) години, считано от датата на подписване на договора за концесия – гратисен период;

ІІІ. Предприети мерки за изпълнение на неизпълнените задължения от страна на концесионерите по сключените договори за концесии.

1.  В изпълнение на чл. 132, ал. 1 от Закона за концесиите, в срок до 30 септември 2023 г. е представена в Националния концесионен регистър информация за изпълнението на всички действащи концесионни договори през предходната 2022 г. Информацията е публикувана по партидата на всяка от концесиите и има публично - достъпен характер.

2. Във връзка с констатираните неизпълнени задължения по договорите, на неизрядните концесионери ще се изпратят искания за представяне на отчети и указване в тримесечен срок, считано от получаване на същите, да отстранят неизпълненията по концесионните договори. При неспазване на определения тримесечен срок за концедента възниква правомощието да наложи санкции за неизпълненията,  да започне процедура по прекратяване на договора, съобразно договореното между страните и действащата нормативна уредба (глава ІV, раздел V от Закона за концесиите).

ПЕТЪР КУЛЕНСКИ

Кмет на Община Пазарджик

Съгласувано: Анна Николова – юрисконсулт в дирекция ПО

Съгласувано: Г. Гайдаров – директор на дирекция БОС

Изготвил: Ив. Вълкова - гл. експерт в отдел УОС